

**Льговский Городской Совет депутатов**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 28.06.2016 №47**

**О ходе подготовки города Льгова к осенне-зимнему периоду**

Руководствуясь ст.23 Устава муниципального образования «Город Льгов» и в соответствии с планом мероприятий Льговского Городского Совета депутатов на 2016 год, заслушав информацию о ходе подготовки города Льгова к осенне-зимнему периоду, Льговский Городской Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки города Льгова к осенне-зимнему периоду, предоставленную и.о.заместителя Главы Администрации города Льгова Газинским И.П. в соответствии с приложением.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Льговского

Городского Совета депутатов Н.И.Костебелов

Приложение

к Решению Льговского Городского

Совета депутатов от 28.06.2016 №47

Информация

о ходе подготовки города Льгова к осенне-зимнему периоду

Жилищно-коммунальное хозяйство города в сфере водоснабжения и водоотведения представляет собой комплекс, включающий 90 км водопроводных сетей, 20 км канализационных сетей , 5- водозаборов, 21-скважину, станцию биоочистки, 3 канализационные насосные станции.

Протяженность тепловых сетей составляет - 13,7 км, теплоснабжение осуществляется 14 котельными.

Многоквартирный жилищный фонд города состоит из 229 домов, из них 70 домов с центральным отоплением.

Электроснабжающий комплекс города состоит из сети линий электропередач протяженностью 270 км, 84 шт. электрических подстанции, 130,3 км линий находятся в муниципальной собственности, в настоящее время данные линии переданы в аренду и обслуживаются ОАО «МРСК-центра». 82,5км линий являются собственностью ОАО «МРСК-центра».

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. Администрацией г.Льгова проводится следующая работа:

06.06.2016 г. и 15.06.2016 г. проведено 2 заседания штаба с приглашением руководителей предприятий, занимающихся предоставлением жилищно-коммунальных услуг на территории г.Льгова. На заседаниях проведен анализ прохождения предыдущего осенне-зимнего сезона, предоставлены планы и информация о проделанной работе предприятий по подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.

ООО «ЖЭУ г. Льгова» проведена ревизия и ремонт системы отопления в 61 доме, проведена промывка в 8 многоквартирных домах: ул.Комсомольская, д. 36, 32, 30/51, 24,29; ул. Советская, д.38: ул. Кирова, д.!9/16; ул. К.Маркса, д.1/6.

Проводится работа по переводу многоквартирных домов на газовое поквартирное отопление, для чего составлены письма – предупреждения жителям домов.

Проведено обсуждение возможности устройства газового отопления в жилых домах № 116, 114, 114 а по ул.Комсомольская, котельная которых намечены к закрытию.

ООО «Водоканал» начал подготовку объектов к осенне-зимнему периоду: произведен ремонт и замена погружных насосов - 6 шт., произведен ремонт ограждений санитарной зоны в-ров «Нижний» -200 м, произведен ремонт в/колонок -23 шт., ремонт пожарных гидрантов -3 щт, произведен ремонт запорной арматуры, произведена гидропневматическая промывка водопроводных сетей -5.5 км., промывка и прочистка канализационных сетей -2.3 км, произведен ремонт участка водопроводной сети по ул.Овечкина – 10 м.

ОГУП «Курскоблжилкомхоз» произвел замену теплообменника на газовой котельной « ул.Примакова» , сняты и отправлены на поверку все приборы с котельных, заменены 50 м лотков с трубами по пер.Кирова. Тепловая сеть по г.Льгову в настоящее время опрессованна.

Основная проблема подготовки – задолженность за жилищно-коммунальные услуги со стороны бюджета, предприятий ЖКХ друг другу и физических лиц.

**И.О.Заместителя Главы**

**Администрации города Льгова И.П.Газинский**