

**Льговский Городской Совет депутатов**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 30 марта 2017 года №20**

**О ежегодном отчете о ходе выполнения утвержденного плана реализации документов территориального планирования**

Рассмотрев отчет о ходе выполнения утвержденного плана реализации корректировки генерального плана муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2016 год, представленный Администрацией города Льгова Курской области, в соответствии с Законом Курской области от 31.10.2006 №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области» и Перспективным планом работы Льговского Городского Совета депутатов на 2017 год, утвержденном Постановлением Льговского Городского Совета депутатов от 22.12.2016 №5-П, **Льговский Городской Совет депутатов РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении плана реализации проекта корректировки генерального плана муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2016 год (приложение к настоящему решению).

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

**Председатель Льговского**

**Городского Совета депутатов Н.И.Костебелов**

**Приложение к решению Льговского**

**Городского Совета депутатов**

**от 30.03.2017 №20**

**Отчет об исполнении плана реализации проекта корректировки генерального плана муниципального образования «город Льгов» Курской области за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта капитального строительства | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия | Расходы бюджета города на реализацию тыс. руб. | |
| предусмотрено | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов на территории города | Администрация города Льгова, застройщики | Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов на территории города Льгова | 2016 | 2016 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья | Администрация города Льгова, застройщики  ООО ПО «Кароляна» | «3-х этажного 1-подъездного 14-ти квартирного жилого дома по адресу: Курская область  г.Льгов, ул.Овечкина, д.14а» | 2015 | 2016 | 290 | 290 |
| 3 | Асфальтирование улиц | Администрация города Льгова | Реконструкция проезда по г.Льгов протяженностью 8,9 км.  -ямочный ремонт автомобильных дорог города | 2016  2016 | 2016  2016 | 0  658 | 0  658 |
| 4 | Строительство газовых котельных | Администрация города | «Транспортабельная котельная установка (ТКУ) по ул.Литейная в г.Льгове Курской области».  «Транспортабельная котельная установка (ТКУ) по ул. Овечкина в г.Льгове Курской области» | 2016  2016 | 2016  2016 | 1416  1042 | 1416  1042 |
| 5 | Строительство газовых сетей | Администрация города  АО «Газпром газораспределение Курск» | «Газораспределительные сети по ул.Гагарина (дома №№7-23) в г. Льгове Курской области»;  «Газоснабжение жилых домов №120,120-а,124 и котельной Льговской ветстанции по ул. Красная в г. Льгове Курской области»;  «Газопровод низкого давления по ул.Советская в г. Льгове Курской области»  «Газораспределительные сети по ул.Овечкина,14а» | 2016  2016  2016  2016 | 2016  2016  2016  2016 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |