

**Льговский Городской Совет депутатов**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 29 марта 2018 года №27**

**О ежегодном отчете о ходе выполнения утвержденного плана реализации документов территориального планирования муниципального образования «Город Льгов» Курской области**

Рассмотрев отчет «О ходе выполнения утвержденного плана реализации корректировки генерального плана муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2017 год», представленный Администрацией города Льгова Курской области, в соответствии с Законом Курской области от 31.10.2006 года №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области» и Перспективным планом работы Льговского Городского Совета депутатов на 2018 год, утвержденным Постановлением Льговского Городского Совета депутатов от 21.12.2017 №8-П, **Льговский Городской Совет депутатов РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении плана реализации проекта корректировки генерального плана муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2017 год (Приложение к настоящему решению).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель Льговского**

**Городского Совета депутатов Н.И. Костебелов**

**Приложение**

**к решению Льговского**

**Городского Совета депутатов**

**от 29.03.2018 г. №27**

**Отчет об исполнении плана реализации проекта корректировки генерального плана муниципального образования «город Льгов» Курской области за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта капитального строительства | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия | Расходы бюджета города на реализацию тыс. руб. | |
| предусмотрено | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов на территории города | Администрация города Льгова, застройщики | Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов на территории города Льгова, в том числе новые улицы: Приозерная, Зеленая, Парковая | 2017 | 2017 | 0 | 0 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей | ООО «Газпром» | Начато строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном без трибун для зрителей расположенного по ул. Титова, 2б | 2017 | 2018 | 0 | 0 |
| 3 | Асфальтирование улиц | Администрация города Льгова | - ямочный ремонт автомобильных дорог города | 2017 | 2017 | 500 | 500 |
| 4 | Строительство домов для сирот | Комитет социального обеспечения Курской области | Построены и введены в эксплуатацию жилые дома для детей сирот – ул. Фрунзе , №37, 38, 39, 40, 41 | 2017 | 2017 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка проекта планировки территории по ул. Стерелюхина для предоставления земельных участков многодетным семьям | Администрация города | Выделено 20 земельных участков по ул.Стерелюхина | 2017 | 2017 | 100 | 100 |
| 6 | Строительство газовых котельных | Администрация города | "Блочно-модульная котельная МБОУ средняя общеобразовательная школа №1 г. Льгова им. В.Б. Бессонова» , расположенная по адресу: г.Льгов, Площадь 1-го Мая, д.20 | 2017 | 2017 | 1 715 | 1 715 |
|  |  |  | "Газовая блочно-модульная котельная, теплоснабжающая здание МБОУ средняя общеобразовательная школа №5 по ул. Красная, 26 в г. Льгове Курской области" | 2017 | 2017 | 823 | 823 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |