Администрация города Льгова

# Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20.11.2012     № 1649

Об утверждении  целевой  программы

«Газификация  МО «Город Льгов» на 2013-2015годы».

В целях продолжения газификации города Льгова и снабжения природным газом населения для бытовых и хозяйственных нужд,  Администрация города Льгова Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую  целевую программу «Газификация  МО «Город Льгов» на 2013-2015 годы» (далее по тексту - Программа).

2. Управлению финансов  Администрации  города  Льгова Курской области,  при формировании  бюджета муниципального образования «Город Льгов»  Курской области  на 2013 год предусмотреть финансирование Программы.

3. Установить, что в ходе  реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом уточненных расходов местного бюджета.

4. Контроль за исполнением  настоящего Постановления    возложить на заместителя главы администрации города Льгова по вопросам архитектуры, градостроительства, ЖКХ.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города                                  Ю.В.Северинов

Утверждена

Постановлением   Администрации

города Льгова Курской области

от  20.11.2012 № 1649

Целевая программа

«Газификация МО «Город Льгов»

на 2013-2015годы год»

Раздел 1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Газификация МО «Город Льгов» на 2013-2015 годы»

Наименование программы- Целевая программа  «Газификация МО «Город Льгов» на 2013-2015 годы». (далее по тексту –Программа)

Основание для разработки – продолжение газификации г. Льгова.

Заказчик программы- Администрация города Льгова Курской области.

Основная цель Программы -  снабжение населения  улиц: Зеленой, Гайдара, Луговой, Советской, Кирова, Ленина, Красной площади  природным газом для  хозяйственных и бытовых нужд, строительство котельных МОУ СОШ №1 по пл.1 Мая, МОУ СОШ №5 по ул.Красная,

МБДОУ« Детский сад №3 г.Льгова» по ул.Красная,101-б, газоснабжение теплогенераторной городской бани.

Основные задачи Программы – улучшение жилищных условий жителей города.

Сроки реализации -   2013-2015 годы.

Исполнители основных мероприятий программы - Администрация города Льгова Курской области.

Объемы и источники финансирования Программы -  общий объем финансирования Программы составляет 24659,0 тысяч рублей, из них  население – 1395,0 тысяч рублей,  бюджет  МО «Город Льгов» Курской области – 3864,0 тысяч рублей, субсидии областного бюджета – 19400,0 тысяч рублей.

Система организации контроля за исполнением -   контроль и организация работ осуществляется Администрацией города Льгова Курской области.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы – газоснабжение населения  улиц: Зеленой, Гайдара, Луговой, Советской, Кирова, Ленина, Красной площади  природным газом для  хозяйственных и бытовых нужд, строительство котельных МОУ СОШ №1 по пл.1 Мая , МОУ СОШ №5 по ул.Красная, МБДОУ« Детский сад №3 г.Льгова» по ул.Красная,101-б, газоснабжение теплогенераторной городской бани.

Раздел 2.                  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ   РЕШЕНИЯ .

На улицах  Зеленой, Гайдара, Луговой, Советской, Кирова, Ленина, Красной площади  расположено более  150 домовладений , большей частью ИЖД.

Строительство уличных газопроводов позволит улучшить жилищные условия жителей улиц, обеспечив дешевое экологически чистое топливо, тем самым сняв проблему приобретения угля, дров для  чего необходимы дополнительные материальные затраты жителей. МОУ «Средняя общеобразовательная  школа №1  г.Льгова» по пл.1 Мая и  МОУ «Средняя общеобразовательная  школа №5  г.Льгова» по ул.Красная  отапливаются от  угольных котельных. МБДОУ« Детский сад №3 г.Льгова»  отапливается от электрокотельной, расположенной в подвальном помещении здания  детского сада, которая признана непригодной для дальнейшей эксплуатации.

Строительство газовых котельных  позволит произвести отопление школ  и детского сада природным газом – более дешевым и экологически чистым видом топлива.

Газоснабжение теплогенераторной бани позволит в дальнейшем возобновить ее  работу.

Раздел 3.          ОСНОВНЫЕ   ЗАДАЧИ   И    ЦЕЛИ    ПРОГРАММЫ.

Целью программы является строительство уличных газопроводов.

Основные задачи программы:

- строительство уличных газопроводов;

- улучшение условий жизни населения;

- возможность газифицировать частные домовладения;

- перевод котельных  школ и детских садов  на газообразное топливо.

- возобновление работы городской бани.

Приложение №1

к целевой программе

«Газификация МО «Город Льгов» на 2013-2015 годы

Мероприятия к целевой программе

«Газификация МО «Город Льгов» на 2013-2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Средства МО г.Льгов тысяч рублей (без НДС) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Строительство газопровода по ул.Зеленая | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2. | Строительство газопровода по ул.Гайдара, Луговая. | 171,0 | 171,0 | - | - |
| 3. | Газификация теплогенераторной городской бани | 1943,0 | 1943,0 | - | - |
| 4. | ПСД «Детский сад №3» | 150,0 | 150,0 | - | - |
| 5. | Строительство котельной для отопления здания детского сада №3. | 150,0 | 150,0 | - | - |
| 6. | ПСД «Котельная школы МОУ СОШ №5». | 200,0 | 200,0 | - | - |
| 7. | Строительство котельной школы МОУ СОШ №5 | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 8. | ПСД «Котельная школы МОУ СОШ №1» | 250,0 | 250,0 | - | - |
| 9. | Строительство котельной МОУ СОШ №1 по пл.1 Мая | 250,0 | - | - | 250,0 |
| 10. | ПСД «Газопровод по ул.Советская, Кирова, Ленина, Красная площадь». | 200,0 | 200,0 | - | - |
| 11. | Строительство газопровода по ул.Советская, Кирова, Ленина, Красная площадь | 250,0 | - | 250,0 | - |
|  | ИТОГО | 3864,0 | 3164,0 | 450,0 | 250,0 |