|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области |  |  |  | Глава города Льгова |  |
|  | Дедов А.В. |  |  |  |  |  |  | Воробьёв В.В. |  |  |
|  | "___" ________ 2019 __________________ |  |  |  |  | "___" ________ 2019 __________________ |
| Дорожная карта реализации субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019 год |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии 2019 год руб. | Софинансирование местного бюджета руб. | Количество дворовых территорий (шт.) | Количество общественных территорий (шт.) | Наименование общественной территории | Заключение соглашения между Комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области и администрацией МО до 01.03.2019 | Актуализация муниципальной программы | Наличие протокола общего собрания о принятии на баланс имущества (да/нет) | Наличие разработанной ПСД по дворовым территториям (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | г. Льгов | 10893902 | 865664 | 10 | 1 | Городской сад | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 22.03.2019 | 19.04.2019 |
|  | Получение положительного заключения экспертизы по дворовым территориям (дата) | Ответственный за проведение конкурсных процедур (Ф.И.О., контактный телефон) | Объявление конкурса на СМР по дворовым территориям до 15.03.2019 | Заключение договора с победителем конкурсного отбора по дворовым территориям до 22.04.2019 | Завершение работ по дворовым территориям до 01.10.2019 | Наличие разработанной ПСД по общественным территориям (да/нет) | Получение положительного заключения экспертизы по общественным территориям (дата) | Объявление конкурса на СМР по общественным территориям до 30.04.2019 | Заключение договора с победителем конкурсного отбора по общественным территориям до 15.06.2019 | Завершение работ по общественным территориям до 01.10.2019 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 29.04.2019 | Горина Наталия Владимировна 8-47140-2-30-41 | 13.05.2019 | 07.06.2019 | 01.09.2019 | 07.06.2019 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 26.07.2019 | 01.09.2019 |