

**Льговский Городской Совет депутатов**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 26 марта 2020 года № 22**

**О ежегодном отчете о ходе выполнения плана реализации документов территориального планирования муниципального образования «Город Льгов» Курской области**

Рассмотрев отчет «О ходе выполнения плана реализации документов территориального планирования муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год», представленный Администрацией города Льгова Курской области, в соответствии с Законом Курской области от 31.10.2006 №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области» и Перспективным планом работы Льговского Городского Совета депутатов на 2020 год, утвержденным Постановлением Льговского Городского Совета депутатов от 23.12.2019 №13-П, **Льговский Городской Совет депутатов РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении плана реализации документов территориального планирования муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2019 год (Приложение к настоящему решению).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Льговского

Городского Совета депутатов Ю.П. Скобелев

**Приложение**

**к Решению Льговского**

**Городского Совета депутатов**

**от 26 марта 2020 года №22**

Отчет об исполнении плана реализации документов территориального планирования МО «Город Льгов» Курской области за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта капитального строительства | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия | Расходы бюджета города на реализацию тыс. руб. | |
| предусмотрено | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов на территории города | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов на территории города Льгова.  Введено в эксплуатацию 9479 м2, что составило 100,15% от плановых показателей | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей | ООО «Газпром» | Закончено строительство и введен в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей, расположенный по ул. Титова, 2б | 2017 | 2019 | 0 | 0 |
| 3 | Предоставление земельных участков многодетным семьям | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | Выделено 12 земельных участков | 2019 | 2019 | 90 | 37,2 |
| 4 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | Выделено 12 земельных участков | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство многоквартирного жилого дома для детей сирот | ООО «Спецстройсервис» | Построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по адресу: г. Льгов, 2-й пер. Фрунзе д.42 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство газовых котельных | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | Построена и введена в эксплуатацию «Блочно-модульная котельная на газообразном топливе по ул. Франко в г. Льгове Курской области» | 2019 | 2019 | 7345,89 | 7157,39 (в т.ч. местный бюджет – 382,29 т.р.) |
| 7 | Строительство газовых котельных | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | Построена и введена в эксплуатацию - «Котельная на газообразном топливе для жилого дома №86 по ул. М.Горького в г. Льгове Курской области». | 2019 | 2019 | 2839,13 | 2513,48 (в т.ч. местный бюджет – 125,67 т.р.) |