****

**Льговский Городской Совет депутатов**

# Р Е Ш Е Н И Е

**от 08 июля 2020 года № 40**

**О ходе подготовки города Льгова к осенне-зимнему периоду**

 Руководствуясь ст.23 Устава муниципального образования «Город Льгов» Курской области, в соответствии с планом мероприятий Льговского Городского Совета депутатов на 2020 год, заслушав информацию о ходе подготовки города Льгова к осенне-зимнему периоду, **Льговский Городской Совет депутатов** **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки города Льгова к осенне-зимнему периоду, предоставленную заместителем главы Администрации города Льгова А.Е. Савенковым (прилагается).
2. Заслушать на очередном заседании Льговского Городского Совета депутатов информацию директора ООО "Водоканал г. Льгова" Шестопалова С.В. о деятельности предприятия в 2020 году.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Льговского

Городского Совета депутатов Ю.П. Скобелев

**Приложение**

 к Решению Льговского Городского

 Совета депутатов

от 08 июля 2020 года № 40

Информация

о ходе подготовки города Льгова к осенне-зимнему периоду

 В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг. проводится следующая работа:

Распоряжением Администрации г. Льгова № 209-р от 29.04.2020 года создан городской штаб по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Льгова к работе в осенне-зимний период 2020-2021г.г. Комиссией по результатам проверки будут составлены соответствующие акты и подготовлены паспорта готовности.

Ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями подготовлены планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021гг.

 Процент готовности электроснабжение составляет 42 %.

 Процент готовности газового хозяйства составляет 25%.

 Процент готовности объектов теплоснабжения (котельные составляет 39,1%, тепловые сети составляет 66,7).

 Процент готовности сетей водоснабжения составляет 70%.

 Процент готовности объектов водоотведения составляет 27%.

На сегодняшнюю дату выполнение составляет 43,40%, отклонений по срокам выполненных работ нет.

Средний процент износа МКД по Курской области 48%, а именно по городу Льгову по году ввода в эксплуатацию : 1910г-60% и выше,1930- 1950 г-55% и выше,1960-1970г-45% и выше, 1980-2000г-30-35% в зависимости от конструктивных особенностей и материала стен и перекрытий и т.д.

На территории города Льгова расположены 235 МКД, из них 136 домов, в которых заключены договора на управление и на выполнение работ по содержанию и обслуживанию МКД, соответственно 19 и 117 МКД.

В 51 МКД выбран способ непосредственного управления,в котором собственники жилых помещения непосредственно несут [бремя](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196679/#dst100035)содержания данного помещения ,а именно самими собственниками помещений, В 2 МКД товарищества собственников жилья, которые осуществляют управление многоквартирным домом без заключения договора управления с управляющей организацией.Тариф от 11,00 до 7,19 руб. в зависимости от степени благоустройства жилых помещений.