Администрация города Льгова

# Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2013   № 1706

О подготовке   проекта   внесения

изменений  в Правила землепользования

и застройки муниципального образования

«Город   Льгов»  Курской   области»

В целях   совершенствования   порядка    регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях муниципального образования  «Город Льгов», создания условий для устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.31,32,33 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Законом Курской области №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области», Уставом   муниципального образования «Город Льгова»  Курской области, Администрация города Льгова Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Комиссии  по подготовке  проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Льгов» Курской области  начать работу по  подготовке проекта внесения изменений    в Правила землепользования и застройки  муниципального образования «Город Льгов» Курской области» утвержденных Решением Льговского Городского Совета депутатов №47 от 31.05.2011 «Об утверждении Правил землепользования  и застройки  муниципального образования «Город Льгов» Курской области».

2. Установить  порядок и сроки  проведения работ  по  подготовке проекта внесения   изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Льгов» Курской области», согласно приложению 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Льговские новости» и разместить  на официальном сайте Администрации города Льгова в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города                                   Ю.В.Северинов

Приложение № 1

к постановлению  администрации

города Льгова от 17.10.2013 № 1706

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений  в Правила землепользования и застройки муниципального образования

«Город Льгов» Курской области»

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Льгов» Курской области» (далее проект) | Октябрь2013 |
| 2 | Рассмотрение на комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования Город Льгов» Курской области | Ноябрь 2013 |
| 3 | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану муниципального образования «Город Льгов» Курской области | Ноябрь 2013 |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту | Ноябрь 2013 |
| 5 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Льгов» Курской области» | 2 месяца со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила |
| 6 | Внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Город Льгов» Курской области с учетом результатов публичных слушаний | Январь 2014 |
| 7 | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Льгов» Курской области» в Льговский Городской Совет депутатов на утверждение либо принятии решения о его отклонении. В случае отклонения проекта, он направляется на доработку. | Январь 2014 |
| 8 | Утверждение проекта | В соответствии с регламентом Льговского Городского Совета депутатов |
| 9 | Опубликование утвержденных изменений в Правила | В течении 10 дней после принятия решения об утверждении проекта о внесении изменений в Правила. |