Администрация города Льгова

# Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    19.11.2013     № 1915

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Город Льгов» Курской области  Администрация города Льгова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан  в муниципальном  образовании «Город Льгов» Курской области (приложение).

2. Управлению финансов Администрации города Льгова Курской области при формировании бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области на 2014 и плановый период 2015  и 2016 годы,  предусмотреть финансирование Программы.

3.Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом уточненных расходов местного бюджета.

4.Считать утратившим силу постановления Администрации города  Льгова Курской области от 13.05..2013 г. № 794 «Об утверждении муниципальной адресной  Программы «Переселение граждан города Льгова Курской области из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы», от 21.08.2012 № 1108 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодая семья»  на 2013 - 2015 годы муниципального образования «Город Льгов» Курской области,  от   15.11.2012г.    № 1635 «Об утверждении    муниципальной   целевой Программы  «Озеленение и благоустройство территории    муниципального    образования  «Город Льгов»  Курской области на 2013–2015 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Льгова А.В. Гапеева.

6.Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.

Глава    города                                                           Ю.В. Северинов

Утверждена
постановлением  Администрации города Льгова
от  19.11.2013    № 1915

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Город Льгов»  Курской области»

Паспорт
муниципальной Программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем,  коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Город Льгов»  Курской области»

| Наименование муниципальной Программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО «Город Льгов» Курской области |
| Муниципальный заказчик муниципальной Программы | Администрация города Льгова |
| Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной Программы | Администрация города Льгова |
| Разработчики муниципальной Программы | Администрация города Льгова |
| Исполнители муниципальной Программы | - Отдел ЖКХ Администрации города Льгова - Структурные подразделения Администрации города Льгова - Организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов. |
| Участники муниципальной Программы | - Отдел ЖКХ Администрации города Льгова - Структурные подразделения Администрации города Льгова - Организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов. - Молодые семьи, в том числе неполные молодые семьи, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей. |
| Цель и задачи муниципальной Программы | Основной целью Программы является формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий Задачами Программы являются: -обеспечение условий комфортного и безопасного проживания на территории города Льгова в соответствии с современными требованиями; - обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее - социальные выплаты); -создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. - снижение риска возникновения аварийных ситуаций; -улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; -обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан; -организация озеленения территории города, использования зеленых насаждений, расположенных в границах города;; -создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения; -осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; -организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий города в вечернее и ночное время; -обеспечение функционирования объектов наружного освещения, теплоснабжения на территории города; -содержание мест захоронения; -организация озеленения и благоустройства территории города; -возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению. |
| Сроки и этапы муниципальной Программы | с 2014 года по 2016 год, в три этапа 1 этап- 2014 год 2 этап-2015 год 3 этап- 2016 год |
| Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы | В состав программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» входят следующие подпрограммы: 1.Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Город Льгов». 2.Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Город Льгов». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам реализации | Финансирование мероприятий Программы осуществляется по нескольким источникам финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного и местного бюджетов, средства дополнительных источников финансирования. Объем финансирования приведен в приложениях к Программе. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов федерального, областного и местного бюджетов. |
| Целевые показатели реализации муниципальной Программы | -количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт – 30 домов; -площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт – 33 938,0 кв.м.; -число граждан, переселённых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными – 43 человек; - количество признанных аварийными многоквартирных домов полностью расселенных – 5 домов; -улучшить жилищные условия предположительно 21 молодой семье с составом семьи – 3-4 человека в каждой; -сформировать систему поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; -площадь жилых помещений, расселённых – 728,1 кв.м. - площадь благоустроенных газонов; - площадь цветочных клумб; - количество выращенной и высаженной на клумбах цветочной рассады; - количество высаженных деревьев; - количество светильников наружного освещения; -количество отремонтированных сетей теплоснабжения; - санитарное содержание кладбищ; - количество установленных контейнеров для сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов с прилегающей территории объектов благоустройства; -объем возмещения организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению. |
| Показатели социально - экономической эффективности реализации муниципальной Программы | Реализация программных мероприятий позволит: -обеспечить развитие сферы жилищного строительства, повышение качества и безопасности оказываемых услуг; -снизить риск возникновения аварийных ситуаций; -использовать освободившиеся земельные участки после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства; -уменьшить долю аварийного жилья; -улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах; -обеспечить сохранность многоквартирных домов и повысить комфортность проживания в них граждан; -привести техническое состояние многоквартирных домов в соответствии с требованиями энергоэффективности; -способствовать увеличению рождаемости в городе Льгове; -сделать приобретение жилья доступным для молодых семей; -привлечь молодых специалистов и закрепить их на предприятиях и организациях города Льгова; - повысить уровень качества содержания объектов озеленения; -улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения путем создания зеленых насаждений; -создать новые объекты озеленения (клумбы, газоны и т.д.) на территории; -улучшить внешний облик города Льгова; -осуществить контроль за соблюдением условий безопасного отдыха граждан на водных объектах; -осуществить контроль за безопасной эксплуатацией малых плавательных средств и за соблюдением правил купания; -обеспечить организацию наружного освещения улиц, дворовых территорий города в вечернее и ночное время; -осуществить контроль за обеспечением надлежащего технического состояния и безопасности объектов наружного освещения; -увеличить количество отремонтированных сетей теплоснабжения; -обеспечить создание аварийного резервного запаса материалов; -повысить уровень качества оказания услуг в сфере обслуживания населения; -улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территорий кладбищ; -не допустить несанкционированного складирования мусора на территории города; -улучшить процесс сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов из контейнеров с территории города; -ликвидировать несанкционированные свалки -обеспечить возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  программно-целевым методом.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения по обеспечению доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан МО «Город Льгов». Анализ проведен по показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1.1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Город Льгов».

Мероприятие- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность города и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

1.2. Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Город  Льгов».

Мероприятия Подпрограммы:

-«Капитальный ремонт многоквартирных домов  города Льгова на 2014-2016 годы».

-«Озеленение и  благоустройство на территории МО «Город Льгов» на 2014-2016 годы»

-«Молодая семья»  на 2014 - 2016 годы

-«Возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению»

-Мероприятия в области коммунального хозяйства- капитальный ремонт сетей теплоснабжения

«Капитальный ремонт многоквартирных домов  города Льгова на 2014-2016 годы».

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных  Законом Курской области от 2.08.2013 года № 63-ЗКО «О вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области».

Реализация подпрограммы должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

«Озеленение и  благоустройство на территории МО «Город Льгов» на 2014-2016 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»  к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения  качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории города, создание условий для массового отдыха жителей, организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, организация благоустройства и озеленения территории города, освещения улиц города, благоустройство и содержание мест захоронения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Одним из направлений комплекса мероприятий по улучшению среды обитания населения является озеленение городских территорий. Озеленение города направлено на создание экологически чистой среды обитания человека. Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тротуары. Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы.

Для массового отдыха горожан в летнее время на территории города Льгова оборудован пляж. В местах массового отдыха на воде всегда существует высокий уровень риска несчастных случаев в состоянии алкогольного опьянения, ныряния граждан в местах с малыми глубинами, прыжков с причалов и т.д. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья необходимо принимать меры по наведению общественного порядка на территории этих объектов, вести профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на воде, устанавливать стенды и щиты с надписями «Правила поведения на воде».

В связи с улучшением уровня качества жизни населения растет потребность в развитии сетей наружного освещения. В целях обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов в местах   застроек, беспрепятственной ориентации на местности, создания визуального и психологического комфорта, снижения вероятности противоправных действий на территории города необходимо проводить контроль, безопасную эксплуатацию объектов наружного освещения с применением   к нормируемому уровню освещенности   требований энергоэффективности, техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт объектов наружного освещения.

С целью бесперебойного теплоснабжения населения города в отопительный период необходимо обеспечить проведение капитального ремонта и замены изношенных сетей теплоснабжения.

Проблема санитарного содержания кладбищ является одной из социально значимых, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.  Анализ состояния кладбищ города показал, что за последние годы в их содержании наметился положительный сдвиг. Это стало возможно благодаря соразмерному финансированию мероприятий этой сферы. Такая тенденция может сохраниться только при условии системного выполнения мероприятий, направленных на улучшение состояния кладбищ и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социальной сфере деятельности.

«Молодая семья»  на 2014 - 2016 годы

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет», состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям;

б) в первую очередь в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей;

в) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

г) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

д) условием участия в программе и предоставлении социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку  органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи». Согласие должно быть оформлено в соответствии статьёй 9 Федерального закона «О персональных данных»

«Возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению»

В соответствии со  статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Курской области от 24.11.2011 N 98-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по возмещению организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению" и Постановлением Администрации Курской области от 03.12.2012 N 1055-па "О возмещении организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению", Постановлением Администрации Курской области от 26.12.2012 N 1140-па "О Порядке предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению", постановлением администрации города Льгова от  03.12.2013 г. № 2025 «Об утверждении прядка предоставления и перечисления субсидии организациям, оказывающим услуги теплоснабжения,  холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых  отходов, части недополученных доходов в связи с применением  государственных регулируемых цен (тарифов)  при оказании  услуг населению» определены правила предоставления и перечисления субсидий организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению на территории МО «город Льгов»   Курской области.

Таким образом, реализация мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем,  коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» позволит создать благоприятные  условия для населения города Льгова. При выполнении комплекса мероприятий значительно улучшится экологическое состояние и внешний облик территории, создадутся более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах,   общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

Поэтому применение программно-целевого подхода к планированию расходов в рамках программы способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию денежных средств как для решения наиболее острых проблем города, так и достижения значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Мероприятия в области коммунального хозяйства- капитальный ремонт сетей теплоснабжения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»  к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся вопросы организации теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. В соответствии с договорами аренды муниципального имущества проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения производится за счет средств местного бюджета.

2. Цель и  задачи Программы.

Основной целью Программы является формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачами Программы являются:

-обеспечение условий комфортного и безопасного проживания на территории  города Льгова в соответствии с современными требованиями;

-обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья  или строительство индивидуального жилого дома  (далее - социальные выплаты);

-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств  кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

-улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

-обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

-организация озеленения территории города, использования зеленых насаждений, расположенных в границах  города;;

-создание условий для массового отдыха жителей города   и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

-организация искусственного освещения улиц, дворовых территорий города  в вечернее и ночное время;

-обеспечение функционирования объектов наружного освещения, теплоснабжения  на территории города;

-содержание мест захоронения;

-организация озеленения и благоустройства территории города;

- обеспечение  возмещения организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.

Программа рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года. Все мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

3. Система программных мероприятий.

В состав программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области» входят следующие подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Город Льгов».

- Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Город  Льгов».

В рамках каждой Подпрограммы предусмотрены программные мероприятия. Планы мероприятий программы подлежит ежегодной корректировке с учетом объема финансирования.

Реализация программных мероприятий позволит:

- обеспечить развитие сферы жилищного строительства,   повышение качества и безопасности оказываемых услуг;

- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;

- использовать освободившиеся земельные участки после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства;

- уменьшить долю аварийного жилья;

- улучшить  эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечить сохранность многоквартирных домов и повысить комфортность проживания в них граждан;

- привести техническое состояние многоквартирных домов в соответствии с требованиями энергоэффективности;                                                                                                                             -способствовать увеличению рождаемости в городе Льгове;                                                               -сделать приобретение жилья доступным для молодых семей;                                                                                                 -привлечь молодых специалистов и закрепить их на предприятиях и организациях города Льгова;

- повысить уровень качества содержания объектов озеленения;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения путем создания зеленых насаждений;

- создать новые объекты озеленения (клумбы, газоны и т.д.) на территории;

- улучшить внешний облик города Льгова;

- осуществить создание условий для безопасного отдыха граждан на водных объектах;

- обеспечить организацию наружного освещения улиц, дворовых территорий города   в вечернее и ночное время;

- увеличить количество отремонтированных сетей теплоснабжения;

- повысить уровень качества оказания услуг в сфере обслуживания населения;

- улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территорий кладбищ;

- не допустить несанкционированного складирования мусора на территории города;

- улучшить процесс сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов из контейнеров   с территории  города;

- ликвидировать несанкционированные свалки;

- обеспечить возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется по нескольким источникам финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного и  местного бюджетов, средства дополнительных источников финансирования. Объемы финансирования приведены в приложениях к Программе.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального образования «Город Льгов» Курской области.

5. Механизм реализации Программы.

Отдел ЖКХ Администрации города Льгова как координатор Программы:

- осуществляет общее руководство   реализацией Программы;

- обеспечивает заключение контрактов (договоров) с исполнителями Программы в установленном законодательством порядке в пределах средств, направленных на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году;

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия;

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации Программы;

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении выполнения программных мероприятий.

Исполнителями мероприятий являются:

-отдел ЖКХ Администрации города Льгова

- структурные подразделения администрации  города Льгова;

- организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов.

Исполнители реализации Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение  программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

6.Оценка эффективности и реализации Программы.                                                            	Оценка результативности Программы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Целевые показатели (индикаторы) Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единицы измерения | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Число граждан, переселённых в результате выполнения подпрограммы из жилых помещений, признанных аварийными многоквартирных домах | чел. | 24 | 19 | 0 |
| 2 | Количество признанных аварийными многоквартирных домов полностью расселенных | дом | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, расселённых в рамках реализации подпрограммы | кв.м. | 295,6 | 432,5 | 0 |
| 4 | Общее число жилых помещений, расселённых в рамках реализации подпрограммы | ед. | 7 | 15 | 0 |
| 5 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | дом. | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | кв. м | 18 438,00 | 16 236,0 | 19 264,0 |
| 7 | Количество высаженных деревьев | шт. | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Количество ламп, светильников наружного освещения | шт. | 200 | 264 | 304 |
| 9 | Санитарное содержание кладбищ | шт. | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Количество установленных контейнеров для сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов с прилегающей территории объектов благоустройства | шт. | 12 | 10 | 10 |

Подпрограмма

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем                       граждан в муниципальном образовании «Город Льгов».

Паспорт
муниципальной Подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем                       граждан в муниципальном образовании «Город Льгов»»

| Наименование муниципальной Подпрограммы | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Город Льгов». (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО «Город Льгов»; |
| Муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы | Администрация города Льгова |
| Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной Подпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации города Льгова |
| Разработчики муниципальной Подпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации города Льгова |
| Исполнители муниципальной Подпрограммы | - Отдел ЖКХ Администрации города Льгова - Организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов. |
| Участники муниципальной Подпрограммы | -Отдел ЖКХ администрации города Льгова - Организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов. |
| Цель и задачи муниципальной Подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются: -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -ликвидация до 31 декабря 2016 года 728,1 кв. м непригодного для проживания жилья. Основные задачи подпрограммы: - снижение риска возникновения аварийных ситуаций; - использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства; - формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда; - уменьшение доли аварийного жилья; - строительство жилых помещений, необходимых для переселения граждан из аварийного жилья. |
| Сроки и этапы муниципальной Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на реализацию мероприятий в течение 2014 - 2016 годов. Реализация подпрограммы будет проходить в два этапа: первый этап - 2014 год; второй этап - 2015 год; третий этап – 2016 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется по нескольким источникам финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного и местного бюджетов, средства дополнительных источников финансирования. Объем финансирования приведен в приложениях к Программе. В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов федерального, областного и местного бюджетов. |
| Целевые показатели реализации Подпрограммы | 1. Число граждан, переселённых в результате выполнения подпрограммы из жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, - 43 человек к 31 декабря 2016 года. 2. Количество признанных аварийными многоквартирных домов полностью расселенных – 5 домов к 31 декабря 2016 года. 3. Общая площадь жилых помещений, расселённых в рамках реализации подпрограммы – 728,1 кв.м к 31 декабря 2016 года. 4. Общее число жилых помещений, расселённых в рамках реализации подпрограммы – 22 помещения к 31 декабря 2016 года. |
| Показатели социально - экономической эффективности реализации подпрограммы | 1.Реализовать гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания. 2. Снизить доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории города Льгова, признанных аварийными |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения  программно-целевым методом.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность города и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

В течение последних лет ввиду неудовлетворительного финансирования объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что в конечном счете обусловило его неуклонное ветшание.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Суммарная площадь аварийного жилья в  городе Льгове составляет  728,1 кв. м.

Применение программно-целевого подхода к планированию расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию денежных средств  как для решения наиболее острых жилищно-коммунальных проблем  города, так и достижения значимых результатов в обеспечении безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Основными целями подпрограммы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- ликвидация до 31 декабря 2016 года 728,1  кв. м непригодного для проживания жилья.

Основные задачи подпрограммы:

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства;

- формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

- уменьшение доли аварийного жилья;

- строительство жилых помещений, необходимых для переселения граждан из аварийного жилья;

Подпрограмма рассчитана на реализацию мероприятий в течение 2014 - 2016 годов. Реализация подпрограммы будет проходить в три этапа:

первый этап - 2014 год;

второй этап - 2015 год;

третий этап – 2016 год.

На каждом этапе будут созданы необходимые методические, организационные и правовые условия для решения следующих основных задач подпрограммы.

3. Система подпрограммных мероприятий.

Реализация   мероприятий позволит:

- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;

-использовать освободившиеся земельные участки после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства;

-обеспечить  переселение граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда.

- уменьшить долю аварийного жилья.

Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными правлением государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 22 февраля 2013 года, протокол N 394.

Средства местного бюджета, полученные за счет средств Фонда, а также средства областного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование подпрограммы, используются  на финансирование строительства домов или приобретение жилых помещений у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.

Изъятие жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах осуществляется   в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Выселяемым в связи со сносом дома гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,  предоставляют другие жилые помещения согласно статьям 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

При реализации Подпрограммы  переселение граждан из признанных аварийными многоквартирных домов будет производиться в следующей последовательности:

1) в первую очередь из признанных аварийными многоквартирных домов, для собственников помещений в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников, а также аварийных многоквартирных домов, в которых все жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности;

2) во вторую очередь из многоквартирных домов, где всеми собственниками жилых помещений выбраны конкретные варианты переселения, взяты обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта переселения и согласованы с администрацией города Льгова  условия изъятия жилых помещений;

3) в третью очередь из многоквартирных домов, в которых общие собрания собственников помещений приняли единогласное решение об участии в подпрограмме переселения граждан, но для которых не истек установленный разумный срок для сноса аварийных многоквартирных домов силами собственников.

Подпрограмма будет реализовываться путём переселения граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, признанных до 1 января       2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, или являющихся собственниками жилых помещений в таких домах, по договорам мены с участием средств Фонда до 31 декабря 2016 года.

Перечень аварийных многоквартирных домов приведен в приложении №7 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счёт собственных и заёмных средств молодых семей.

Объем финансирования Программы из  федерального, областного, местного бюджетов подлежит  уточнению, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы приведено в приложениях к настоящей программе.

5. Механизм реализации Подпрограммы.

Отдел ЖКХ Администрации города Льгова как координатор Подпрограммы:

- осуществляет общее руководство   реализацией Подпрограммы;

- обеспечивает заключение муниципальных контрактов с организациями различных форм собственности, отобранными в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов в установленном законодательством порядке в пределах средств, направленных на выполнение подпрограммных мероприятий в очередном финансовом году;

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на подпрограммные мероприятия;

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации подпрограммы;

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении выполнения подпрограммных мероприятий.

Исполнителями мероприятий являются:

- отдел ЖКХ Администрации города Льгова;

-структурные подразделения Администрации города Льгова;

-организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов.

Исполнители реализации Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение  программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы.

Оценка результативности Подпрограммы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Число граждан, переселённых в результате выполнения подпрограммы из жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах | чел. | 24 | 19 | 0 |
| 2 | Количество признанных аварийными многоквартирных домов полностью расселенных | дом | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, расселённых в рамках реализации подпрограммы | кв.м. | 295,6 | 432,5 | 0 |
| 4 | Общее число жилых помещений, расселённых в рамках реализации подпрограммы | ед. | 7 | 15 | 0 |

Подпрограмма

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Город  Льгов».

Паспорт Подпрограммы

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Город  Льгов».

| Наименование муниципальной Подпрограммы | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Город Льгов» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО «Город Льгов» Курской области. |
| Муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы | Администрация города Льгова |
| Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной Подпрограммы | Администрация города Льгова |
| Разработчики муниципальной Подпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации города Льгова |
| Исполнители муниципальной Подпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации города Льгова |
| Участники муниципальной Подпрограммы | - Отдел ЖКХ Администрации города Льгова - Организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов. |
| Цель и задачи муниципальной Подпрограммы | Основными целями Подпрограммы являются: -Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - Внедрение ресурсосберегающих технологий. -Организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах МО «Город Льгов» -Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города Льгова -Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Город Льгов» -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города. -Активизация работ по благоустройству территории в границах города, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; -Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. - Применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению -Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности –объектов теплоснабжения. Основные задачи Подпрограммы: -Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах. -Обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан. - Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствии с требованиями энергоэффективности; -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников; -Капитальный ремонт и замена изношенных сетей теплоснабжения; - Оздоровление санитарной экологической обстановки в городе, уборка бытового мусора на объектах благоустройства; -Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; - Организация озеленения территории города, - Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения; -Обеспечение функционирования объектов наружного освещения на территории города; - Содержание мест захоронения; - Организация сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов из контейнеров с прилегающей территории объектов благоустройства. -Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. -Возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на реализацию мероприятий в течение 2014 - 2016 годов. Реализация Подпрограммы будет проходить в три этапа: первый этап - 2014 год; второй этап - 2015 год; третий этап – 2016 год. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Подпрограммы по годам реализации | Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется по нескольким источникам финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного и местного бюджетов, средства дополнительных источников финансирования. Объем финансирования приведен в приложениях к Программе. В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов федерального, областного и местного бюджетов. |
| Целевые показатели реализации муниципальной Подпрограммы | -Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт – 30 дома; - Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт – 53938,0 кв.м. -.Сбор и удаление твердых отходов. -Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории города - Организация и содержание 6 кладбищ: - Озеленение города: - Содержание пляжей - Содержание скверов, шахтных колодцев, мостов, ливневых канализаций, общественных туалетов и др. объектов благоустройства - Отлов и уничтожение безнадзорных животных - Капитальный ремонт и замена сетей теплоснабжения - Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить жильем 20 молодых семей; |
| Показатели социально - экономической эффективности реализации муниципальной подпрограммы | Реализация мероприятий позволит: -Улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах; - Привести техническое состояние многоквартирных домов в соответствии с требованиями энергоэффективности. -Создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; -Укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; -Оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитовании -Улучшить экологическую обстановку и создание среды, комфортной для проживания жителей города; -Увеличить площади зелёных насаждений в городе; -Улучшение работы уличного освещения города; -Увеличение доли капитально отремонтированный сетей теплоснабжения. - Обеспечить возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом.

Мониторинг реализации адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 – 2013  годах показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на 2008 - 2013 годы, в работы по капитальному ремонту многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволяло привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных  Законом Курской области от 2.08.2013 года № 63-ЗКО «О вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области». В первоочередном порядке необходимо проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта;

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках долгосрочной адресной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»  к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории города, организация в границах поселения   теплоснабжения населения   в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

В настоящее время население города составляет 21,3 тыс. человек.

В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц города. В настоящее время уличное освещение составляет 40% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

решения данной проблемы требуются  значительные финансовые  ресурсы.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории города.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

Озеленение города направлено на создание экологически чистой среды обитания человека. Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тротуары. Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы.

В связи с тем, что ежегодно выполняются работы по санитарной опиловке деревьев и вырубке кустарников,  возникает необходимость в дополнительной посадке деревьев и кустарников.

Другим элементом озеленения являются разбивка газонов и клумб. Площадь газонов увеличивается за счет реконструкции  внутридворовых территорий, озеленения улично-дорожной сети и благоустройства территорий вновь строящихся объектов соцкультбыта..

Для массового отдыха горожан в летнее время на территории города   оборудован пляж.   Для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья необходимо принимать меры по наведению общественного порядка на территории этих объектов, вести профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на воде, устанавливать стенды и щиты с надписями «Правила поведения на воде».

В связи с улучшением уровня качества жизни населения растет потребность в развитии сетей наружного освещения.

Проблема санитарного содержания кладбищ является одной из социально значимых, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.  Анализ состояния кладбищ города показал, что за последние годы в их содержании наметился положительный сдвиг. Это стало возможно благодаря соразмерному финансированию мероприятий этой сферы. Такая тенденция может сохраниться только при условии системного выполнения мероприятий, направленных на улучшение состояния кладбищ и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социальной сфере деятельности.

Озеленение и санитарное содержание территории является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей  города. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик территории, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

Поэтому применение программно-целевого подхода к планированию расходов по улучшению среды обитания населения способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию денежных средств как для решения наиболее острых проблем города, так и достижения значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

В 2008 - 2010 годах в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов, при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета 8 молодых семей города.

В городе  Льгове  остро стоит жилищная проблема. В очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий по городу состоит 526 человек.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей города при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи  города стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан города позволит сформировать экономически активный слой населения.

Настоящая Подпрограмма предлагает организационные и финансовые механизмы оказания поддержки молодым семьям и молодежи в строительстве и приобретении жилья на 2013-2015годы.

В настоящее время в администрацию города Льгова обратилось 29 молодых семей, желающих принять участие в Подпрограмме.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Основными целями Подпрограммы являются:

-Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

-Организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах МО «Город Льгов»

-Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города Льгова

-Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Город Льгов»

-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города.

-Активизация работ по благоустройству территории в границах города, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

-Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

-Применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению

-Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности- объектов теплоснабжения.

Основные задачи Подпрограммы:

- Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах.

-Обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан.

- Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствии с требованиями энергоэффективности;

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

-Восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников;

-Капитальный ремонт и замена изношенных сетей теплоснабжения;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в городе, уборка бытового мусора на объектах благоустройства;                                                                                                     -Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- Организация озеленения территории города,

-Создание условий для массового отдыха жителей города   и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-Обеспечение функционирования объектов наружного освещения на территории города;

- Содержание мест захоронения;

- Организация сбора, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов из контейнеров с прилегающей территории объектов благоустройства.

-Возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.

-Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья  или строительство индивидуального жилого дома  (далее - социальные выплаты);

-Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве города

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в коммунальном хозяйстве и комплексном благоустройстве города. Анализ проведен по трем показателям, по результатам  исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  города

В настоящее время на территории города имеется 1 специализированное предприятие, осуществляющее комплексное  благоустройство на территории города.   Одной из задач является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства  города.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1. Наружное освещение

Потребность города в светильниках -  200 штук   требуется установка для освещения площадей -1 шт., придомовых территорий-200 шт.. Кроме того на некоторых улицах отсутствуют линии для подключения светильников ( ул. Осипенко, ул. Некрасова, ул. Титова,  Красная (к  автоколонне), Парковая – всего -7 км).Ежегодно на замену светильников требуется направлять не менее 400, тыс. рублей. Затраты на полноценное освещение города в темное время суток требуется не менее 10-14 млн. рублей. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования.

2.3.2.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода.  Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  ограниченной сумме средств, выделяемых из бюджета, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.3. Содержание мест захоронения

Мероприятия по содержанию кладбищ предусматривают проведение работ на территории кладбищ по  обрезке веток, выпиловке деревьев, уборке мусора  и завозу песка.

2.3.4. Благоустройство населенных пунктов

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, скверы, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.  Однако внешний вид объектов,  их оснащенность не всегда соответствуют современным требованиям

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в  городе.

2.3.5. Капитальный ремонт и замена сетей теплоснабжения.

В последние годы теплосетевое хозяйство города обслуживалось на основании договоров аренды. Арендаторы не производили работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, износ сетей велик. Необходимо в целях обеспечения бесперебойной и качественной работы теплосетевого хозяйства производить капитальные ремонты сетей.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства города является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014-2016  годов необходимо организовать и провести:

-смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Подпрограмма направлена на повышение уровня  комплексного  благоустройства   территории  города  Льгова:

-совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Город Льгов», его эстетического  вида,

-повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города;

-строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц  города;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

-восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в городе;

-оздоровление санитарной экологической обстановки в городе, регулярная уборка мусора с городских объектов благоустройства;

- капитально отремонтировать и заменить сети теплоснабжения.

Подпрограмма рассчитана на реализацию мероприятий в течение  2014 - 2016 годов. Реализация Подпрограммы будет проходить в три этапа:

первый этап - 2014 год;

второй этап - 2015 год;

третий этап – 2016 год.

Подпрограмма подлежит ежегодной актуализации. Подпрограмма утверждается с учетом внесенных в нее изменений и дополнений.   Внесение изменений в подпрограмму, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта на более поздний период и сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

- Система подпрограммных мероприятий.

Реализация мероприятий позволит:

-Улучшить  эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах;

-Привести техническое состояние многоквартирных домов в соответствии с требованиями энергоэффективности.

-Создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

-Укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе;

-Оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитовании

-Улучшить экологическую обстановку и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

-Увеличить площади   зелёных насаждений в городе;

-Улучшение работы уличного освещения города;

-Увеличение доли капитально отремонтированный сетей теплоснабжения.

-Обеспечить возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.

Социальная выплата молодой  семье предоставляется в размере не менее:

-30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;

-35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

Социальная выплата предоставляется  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, которые могут направляться в том числе:

-  для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья):

- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома:

- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи:

-  для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

-для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011г, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участницы Программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. метров на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья;

РЖ - размер общей площади жилого помещения.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Планы мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом объемов финансирования за счёт средств бюджета  МО «Город Льгов».

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах за  счёт средств бюджета МО «Город Льгов»  приведен в приложениях к программе.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета МО «Город Льгов».

5. Механизм реализации Подпрограммы.

Отдел ЖКХ Администрации города Льгова  как координатор Подпрограммы:

- осуществляет общее руководство реализацией подпрограммы;

-ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на подпрограммные мероприятия;

-осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации подпрограммы;

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении выполнения подпрограммных мероприятий.

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Оценка результативности подпрограммы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | дом. | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | кв. м | 18 438,00 | 16 236,0 | 19 264,0 |

Прогнозируемые конечные результаты реализации Подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства города, улучшение санитарного содержания территории , экологической безопасности.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования « Город Льгов».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство города и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Создание в городе необходимой инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем. в повышении

- процента соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- уровня  взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство города и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния  территории города;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в городе;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

-улучшение  жилищных  условия  предположительно 21  молодой семье с составом семьи – 3-4 человека в каждой;										- формирование  системы поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- привлечение в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан;

- развитие  системы  ипотечного жилищного кредитования.

Приложение № 1         								               к  Муниципальной  Программе

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Город Льгов»».

Мероприятие- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Общая сумма средств по Подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 17656425,00рублей, из них:

-средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 8171161,00 рубль, в том числе по годам:

2014 год – 3387219,00 рублей;

2015 год – 4783942,00 рубля;

2016 год -0,0 рублей;

- средства областного бюджета – 8955571,00 рубль, в том числе по годам:

2014 год – 3566032,00 рубля;

2015 год – 5389539,00 рублей;

2016 год -0,0 рублей;

- средства бюджета МО «Город Льгов» – 529693,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год – 215049,00 рублей;

2015 год – 314644,00 рубля;

2016 год – 0,00 рубля;

Приложение № 2         								               к  Муниципальной  Программе

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы ««Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Город  Льгов».

Мероприятие- «Капитальный ремонт многоквартирных домов  города Льгова на 2014-2016 годы».

Общая сумма средств бюджета МО «Город Льгов» – 523200,00 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 374400,00  рублей;

2015 год – 74400,00  рублей;

2016 год  -74400,00  рублей;

Приложение № 3         								               к  Муниципальной  Программе

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы ««Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Город  Льгов».

Мероприятие- «Озеленение и  благоустройство на территории МО «Город Льгов» на 2014-2016 годы»

| - №№ | - Наименование направлений использования средств | - Всего за период действия Программы | - В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 |
|  | - Всего расходов: | - 9259,9 | - 5200,0 | - 2200,0 | - 1859,9 |
| - 1. | - Сбор и удаление твердых отходов | - 1900,0 | - 1000,0 | - 500,0 | - 400,0 |
| - 2.. | - Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории города -оплата стоимости электроэнергии, ремонт и замена ламп, светильников, опор уличного освещения | - 2400,0 - 1900,0 - 500,0 | - 1500,0 - 1200,0 - 300,0 | - 500,0 - 400,0 - 100,0 | - 400,0 - 300,0 - 100,0 |
| - 3. | - Организация и содержание кладбищ: - - текущее содержание мест захоронений, завоз песка, вывоз мусора от кладбищ, выпиловка деревьев, обрезка веток | - 600,0 - 600,0 | - 200,0 - 200,0 | - 200,0 - 200,0 | - 200,0 - 200,0 |
| - 4. | - Озеленение города: - -содержание и посадка газонов, клумб, кустарников, деревьев -выпиловка деревьев | - 1900,0 - 1400,0 - 500,0 | - 1000,0 - 700,0 - 300,0 | - 500,0 - 400,0 - 100,0 | - 400,0 - 300,0 - 100,0 |
| - 5. | Прочие мероприятия по благоустройству -содержание пляжей -содержание скверов, шахтных колодцев, мостов, ливневых канализаций, общественных туалетов и др. объектов благоустройства -Отлов и уничтожение безнадзорных животных | - 2459,9 - 340,0 1879,9 240,0 | - 1500,0 200,0 1200,0 100,0 | - 500,0 70,0 360,0 70,0 | - 459,9 70,0 319,9 70,0 |

Приложение № 4         				                           к  Муниципальной  Программе

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы ««Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Город  Льгов».

Мероприятие- «Молодая семья»  на 2014 - 2016 годы.

Объем финансирования  Программы  за период реализации Программы   2014- 2016 годы  составит  21 726 000 рублей.

Общий объем финансирования Программы составит- 21 726 000 рублей, в том числе:

за счет средств федерального и областного бюджетов-8 940 525 рублей;

за счет средств местного бюджета -1 498 575 рублей;

за счет собственных и заемных средств молодых семей - 21 726 000 рублей.

Объем финансирования Программы в 2014 году составит- 9 603 000 рублей, в том числе:

за счет средств федерального и областного бюджетов- 2 873 625 рублей;

за счет средств местного бюджета -487 425 рублей;

за счет собственных и заемных средств молодых семей - 6 241 950 рублей.

Объем финансирования Программы в 2015 году составит- 10 017 000 рублей, в том числе:

за счет средств федерального и областного бюджетов- 3 005 100 рублей;

за счет средств местного бюджета - 500 850 рублей;

за счет собственных и заемных средств молодых семей - 6 511 050 рублей.

Объем финансирования Программы в 2016 году составит- 10 206 000 рублей, в том числе:

за счет средств федерального и областного бюджетов- 3 061 800 рублей;

за счет средств местного бюджета - 510 300 рублей;

за счет собственных и заемных средств молодых семей - 6 633 900 рублей.

| Источники финансирования | 2014-2016гг., руб. | 2014г, руб | 2015г. руб. | 2016г. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального и областного бюджетов | 8 940 525 | 2 873 625 | 3 005 100 | 3 061 800 |
| Средства местного бюджета | 1 498 575 | 487 425 | 500 850 | 510 300 |
| Собственные и заемные средства молодых семей | 19 386 900 | 6 241950 | 6 511 050 | 6 633 900 |
| Всего | 21 726 000 | 9 603 000 | 10 017 000 | 10 206 000 |

Приложение № 5         				                           к  Муниципальной  Программе

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы ««Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Город  Льгов».

Мероприятие- «Возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению».

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | 2014-2016гг., тыс.руб. | 2014г, тыс.руб | 2015г. тыс.руб. | 2016г. тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению | Средства областного бюджета | 8694,159 | 2519,973 | 3045,468 | 3128,718 |
| Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по возмещению организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению | Средства областного бюджета | 0,711 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |

Приложение № 6         				                           к  Муниципальной  Программе

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы ««Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Город  Льгов».

Мероприятие- «Мероприятия в области коммунального хозяйства- капитальный ремонт сетей теплоснабжения»

| - №№ | - Наименование направлений использования средств | Всего за период действия Программы | - В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. тыс.руб. | 2014г. тыс.руб. | 2015г. тыс.руб. |
| - 1 | - Капитальный ремонт и замена сетей теплоснабжения | - 700,0 | - 300,0 | - 200,0 | - 200,0 |

Приложение №7

к  Муниципальной  Программе

Перечень

аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | бюджета субъекта Российской Федерации | местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по город Льгов: |  | X | X | X | X | 55 | 55 | 850,50 | 26,0 | 12,0 | 14,0 | 850,50 | 474,20 | 376,30 | 20 624 625,0 | 8 225 558,0 | 11 022 183,0 | 1 376 884,0 | 0,00 |
| 1 | г Льгов ул К.Маркса д.19 | №2 | 15.05. 2007 | 2014 | 2014 | 11 | 11 | 183,80 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 183,80 | 183,80 | 0,00 | 4 457 150,0 | 2106126,02 | 2217309,48 | 133714,50 | 0,00 |
| 2 | г Льгов ул К.Маркса д.30 | №10 | 04.07. 2006 | 2014 | 2014 | 13 | 13 | 111,80 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 111,80 | 0,00 | 111,80 | 2 711 150,0 | 1281092,98 | 1348722,52 | 81334,50 | 0,00 |
| 3 | г Льгов ул Ленина д.38 | №8 | 15.05. 2007 | 2015 | 2015 | 15 | 15 | 229,90 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 229,90 | 118,10 | 111,80 | 5 575 075,0 | 2542955,53 | 2864867,09 | 167252,38 | 0,00 |
| 4 | г Льгов ул Непиющего д.71 | №15 | 05.05 .2007 | 2015 | 2015 | 3 | 3 | 111,60 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 111,60 | 67,20 | 44,40 | 2 706 300,0 | 1234422,95 | 1390687,98 | 81189,07 | 0,00 |
| 5 | г Льгов ул Советская д.14 | №4 | 04.07 .2006 | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 91,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 2 206 750,00 | 1006563,52 | 1133983,93 | 66202,55 | 0,00 |