|  |  | цоколя |  | песок | 1140 кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Вокзальная 28 Г | Ремонт отмостки ремонт подъездов | 54,2 куб.м 2 шт.,338 куб.м | Цемент песок цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 440 кг 1,2 куб.м 30 кг 0,08 куб.м 50 кг 30 л 37 л 3 л 36 кг 2 л | 11320,00 8330 |  | июнь |  |  |
| 5 | Вокзальная 28 Д | Замена дверного блока | 3 шт. | Дверной блок | 3 шт | 36000,00 |  | февраль |  |  |
| 6 | Гагарина 2/2 | Ремонт отмостки | 30 кв.м | Цемент песок щебень | 210 кг 630 кг 0,05 куб.м | 5100,00 |  | июнь |  |  |
| 7 | Гагарина 9 | Ремонт отмостки | 49 кв.м | Щебень цемент песок | 1140 кв 380 кг 1140 кг | 7800,00 |  | июнь |  |  |
| 8 | Гагарина 29 | Ремонт подъездов ремонт швов | 2 шт. 825 кв. 10 п.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель мастика | 28 кг 0,08 куб.м 150 кг 90 л 92,5 кг 6 л 90 кг 4 л 30 кг | 18300,00 800,00 |  | Апрель по мере необходимос. |  |  |
| 19 | Гагарина 40 | Ремонт отмостки | 17,6 кв.м | Цемент песок | 115,00 кг 345 кг | 2150,00 |  |  |  |  |
| 10 | Гагарина 70 | Штукатурка цоколя ремонт отместки | 55 кв.м | Цемент песок | 400 кг 1200 кг | 8000,00 |  | май |  |  |
| 11 | Гагарина 72 | Замена дверей | 2 шт. | Дверной блок | 2 шт. | 26000,00 |  | октябрь |  |  |
| 12 | Гагарина 74 | Ремонт коридоров | 3 этажа ,450 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 40 кг 0,08 куб.м 50 кг 30 кг 3 л 48 л 40 кг 2 л | 10150,00 |  | сентябрь |  |  |
| 13 | Гоголя 60 | Ремонт освещения в подъезде установка эл.счетчиков | 2 подъ. 2 эл.счетчика | эл.счетчики | 2 шт. | 1980,00 |  | март |  |  |
| 14 | Гоголя 62 | Ремонт освещения в подъезде | 2 подъезда | электросчетчик | 2 шт. | 1980,00 |  | март |  |  |
| 15 | Гоголя 64 | Ремонт отмостки ремонт подъездов покраска тамбура | 10 кв.м 2 шт. 38 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска растворитель | 180 кг 450 кг 5 кг 5 л 3 кг 1 л | 3000,00 1150,00 |  | июнь |  |  |
| 16 | К.Либегнхта 39 | Ремонт отмостки | 22 кв.м | Цемент песок | 210 кг 600 кг | 6000,00 |  | июнь |  |  |
| 17 | К,Маркса 1/6 | Ремонт водоотводящих лотков | 7 шт. | Кирпич цемент песок | 200 шт 250 кг 750 кг | 7500, |  | май |  |  |
| 18 | К.Маркса 14 | Штукатурка труб | 4,5 кв.м | Цемент песок | 32 кг 90 кг | 600,000 |  | май |  |  |
| 19 | К.Маркса 18 | Ремонт кровли замена коньков ремонт подъезда | 1,7 кв.м 10 п.м 230 кв.м | Шифер коньки оцинкованные .гвозди цемент песок шпатлевка грунтовка краска мел | 1 л 5 шт. 0,2 кг 20 кг 0,06 кг 15 кг 15 л 28 кг 12 кг | 2800,00 10600,00 |  | Март апрель по мере необходимос. |  |  |
| 20 | К.Маркса 35 | Ремонт электроосвещения в подъезде ремонт отмостки | 13 кв.м | Светильники провод цемент песок | 210 кг 600 кг | 3500,00 |  | Апрель май |  |  |
| 21 | К.Маркса 36/29 | Ремонт отместки и водоотводящих лотков | 5 кв.м | Песок цемент | 300 кг 100 кг | 1700,00 |  |  |  |  |
| 22 | К.Маркса 45 | Ремонт подъездов | 308 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска мел | 27 кг 0,08 куб.м 15 кг 15 л 31 кг 12 кг | 13412,00 |  | апрель |  |  |
| 23 | К.Маркса 68 | Стяжка пола в подъезде ремонт штукатурки цоколя | 6 кв.м 10 кв.м | Цемент песок цемент песок | 100 кг 300 кг 150 кг 150 кг | 1700,00 3000,00 |  | Июнь пл мере необходимос. |  |  |
| 24 | Кирова 10 | Ремонт отмостки при входе в подъезд | 10 кв.м | Цемент пе ок | 300 кг 600 кг | 5000,00 |  | июнь |  |  |
| 25 | Кирова 19/16 | Изготовление металлических поруч ней в подъездах ремонт водоотводящих лотков | 3 шт. 3 шт. | Труба цемент песок кирпич | 100 кг 300 кг 20 шт. | 3000,00 |  | Февраль июнь |  |  |
| 26 | Кирова 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кирова 30 | Ремонт отмостки | 15 кв.м | Цемент песок | 180 кг 540 кг | 4000,00 |  | июнь |  |  |
| 28 | Кирова 40 | Ремонт штукатурки цоколя и отмостки | 5 уы.м | Цемент песок | 150 кг 450 кг | 3000,00 |  | май |  |  |
| 29 | Комсомольская 24 | Ремонт подъезда | 230 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска мел раствор | 20 кг 0,06 куб.м 15 кг 15 л 28 кг 12 кг 1 л | 10600,00 |  | июль |  |  |
| 30 | Комсомольская 29 | Ремонт кровли ремонт штукатурки цоколя | 5 кв.м 45 кв.м | Шифер цемент песок | 4 л 300 кг 0,6 кв.м | 700,00 5000,00 |  | июль |  |  |
| 31 | Комсомольская 30/51 | уборка мусора с чердака и подвалов установка пружины на двери | 15 куб м |  | 15 куб.м | 2350,00 |  | февраль |  |  |
| 32 | Комсомольская 32 | Замена канализационной трубы покраска детской площадки | 23 м | Труба краска ( качели,лестница,песочница) | 23 м 3 кг | 10441,00 500,00 |  | Июнь май |  |  |
| 33 | Комсомольская 36 | Ревизия эл.щитов | 15 щитов | автомат | 45 шт | 4000,00 |  | май |  |  |
| 34 | Комсомольская 114 | Ремонт отмостки | 10 кв.м | Цемент песок | 210 кг 600 икг | 5100,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 35 | Комсомольская 114 А | Ремонт отмостки | 26 кв.м | Цемент песок | 340 кг 0,09 куб.м | 5100,00 |  | Июнь,по мере необходим. |  |  |
| 36 | Комсомольская 116 | Выпиловка деревьев | 2 шт. |  | 2 шт. | 10000,00 |  | январь |  |  |
| 37 | Красная площадь 5 | Замена дверного блока | 1 шт. | Дверной блок | 1 шт. | 13000,00 |  | февраль |  |  |
| 38 | Красная площадь 4 Б | Штукатурка и покраска фас ада | 250 кв.м | Цемент песок краска | 150 кг 300 кг 25 л | 4025,00 |  | май |  |  |
| 39 | Красная площадь 3 | Ремонт отмостки | 10 кв.м | Цемент песок щебень | 150 кг 450 кг 0,3 куб.м | 2400,00 |  | май |  |  |
| 40 | Красная площадь 24 | Ремонт отмостки | 10 кв.м | Цемент песок песок | 150 кг 450 кг 0,3 куб.м | 2400,00 |  | май |  |  |
| 41 | Красная 87 | Замена дверного блока | 2 шт. | Дверной блок | 2 | 24000,00 |  | июль |  |  |
| 42 | Красная 89 | Выпиловка дерева во дворе дома | 1 | дерево | 1 | 5000,00 |  | апрель |  |  |
| 43 | Красная 93 | Замена дверного блока | 2 шт. | Дверной блок | 2 | 24000,00 |  | февраль |  |  |
| 44 | Красная 95 | Замена дверного блока ремонт тамбуров в подъездах сделать козырьки над подъездом | 2 шт 20 кв.м 2 шт. | Дверной блок цемент песок краска грунтовка козырек | 2 шт. 20 кг 60 кг 4 кг 3 л 2 шт. | 24000,00 660,00 |  | Март иарт |  |  |
| 45 | Красная 91 | Ремонт отмостки | 10 кв.м | Цемент песок щебень | 150 450 0,3 куб.м | 2400,00 |  | июнь |  |  |
| 46 | Красная 97 | Ремонт штукатурки фасада | 930 кв.м | Цемент песок грунтовка краска | 465 1 куб.м 100 л 93 л | 13395,00 |  | июнь |  |  |
| 47 | Красная 99 | Ремонт отмостки | 47 кв.м | Цемент песок щебень | 380 кг 1140 кг 0,6 куб.м | 7800,00 |  | июнь |  |  |
| 48 | Красная 101 | Ремонт подъездов | 307 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел раствор | 25 кг 0,08 куб.м 50 кг 30 л 33 л 3 л 36 кг 2 л | 8150,00 |  | март |  |  |
| 49 | Красная 101 А | Ремонт шиферной кровли устройство площадок при выходах из подъездов | 10 кв.м 18 кв.м | Шифер гвозди цемент песок щебень | 5 шт. 0,5 кг 300 кг 600 кг 600 кг | 1200,00 9000,00 |  | По мере необходимос. июнь |  |  |
| 50 | Красная 109 | Устройство площадок при выходе из подъезда ремонт канализационных труб в подвале | 18 кв.м 23 м | Цемент песок щебень труба d 110 | 300 кг 600 кг 600 кг 23 м | 9000,00 10000,00 |  | Июнь июнь |  |  |
| 51 | Красная 105 | Ремонт подъездов | 307 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 25 кг 0,08 куб.м 50 кг 30 л 33 л 3 л 36 кг 2 л | 8150,00 |  | июнь |  |  |
| 52 | Красная 111 | Ремонт подъездов | 460 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 30 кг 0,08 куб.м 60 кг 30 л 40 л 3 л 38 кг 2 л | 10600,00 |  | апрель |  |  |
| 53 | Красная 113 | Ремонт кровли | 6 кв.м | Шифер гвозди | 4 л 02,кг | 1200,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 54 | Красная 115 | Ремонт площадки и ступенек крыльца 1,203 подъездов | 30 кв.м | Цемент песок | 300 кг 600 кг | 6100,00 |  | июнь |  |  |
| 55 | Красная 137 | Расшивка трещин в стенке крыльца 2-го и 6-го подъездов | 10 п.м. | Цемент песок | 50 кг 0,2 куб.м | 1050,00 |  | июнь |  |  |
| 56 | Красная 139 | Ревизия эл.щитов | 12 шт. | автомат | 48 шт. | 4800,00 |  | август |  |  |
| 57 | Красноармейская 7 | Ремонт подъездов | 200 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 20 кг 0,04 куб.м 25 кг 15 л 27 кг 1,5 л 10 кг 1 л | 8241,00 |  | август |  |  |
| 58 | Красноармейская 9 | Ремонт подъездов | 200 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 20 кг 0,04 куб.м 25 кг 15 л 27 кг 1,5 л 10 кг 1 л | 8241,00 |  | август |  |  |
| 59 | Красноармейская 11 | Замена дверного блока | 2 шт. | Дверной блок | 2 шт. | 22000,00 |  | сентябрь |  |  |
| 60 | Красноармейская 13 | Ремонт подъездов | 2 шт.,200 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 20 кг 0,04 куб.м 25 кг 15 л 27 кг 1,5 л 10 кг 1 л | 8241,00 |  | август |  |  |
| 61 | Красноармейская 23 | Ремонт шиферной кровли | 3,25 кв.м | Шифер гвозди | 2,5 л 0,2 кг | 600,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 62 | Куйбышева 5 | Штукатурка откосов | 5 кв.м | Цемент песок краска олифа | 25 кг 75 кг 3 л 1 л | 1500,00 |  | апрель |  |  |
| 63 | Куйбышева 7 | Ремонт подъезда | 293 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска мел | 24 кг 0,07 куб.м 15 кг 15 л 28 л 12 кг | 8230,00 |  | апрель |  |  |
| 64 | Куйбышева 11 | Ремонт отмостки | 7 кв.м | Цемент песок щебень | 100 кг 0,03 куб.м 0,03 куб.м | 2000,00 |  | апрель |  |  |
| 65 | Куйбышева 13 | Ремонт отмостки | 7 кв.м | Цемент песок щебень | 100 кг 0,03 куб.м 0,03 куб.м | 2000,00 |  | апрель |  |  |
| 66 | Куйбышева 15 | Ремонт подъезда | 78 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска мел | 20 кг 60 кг 15 кг 10 л 10 л 10 л | 5340,00 |  | февраль |  |  |
| 67 | Куйбышева 18 | Ремонт штукатурки цоколя | 10 кв.м | Цемент песок | 100 кг 0,07 куб.м | 1925,00 |  | май |  |  |
| 68 | Куйбышева 19 | Ремонт штукатурки цоколя | 10 кв.м | Цемент песок | 100 кг 0,07 куб.м | 1925,00 |  | май |  |  |
| 69 | Куйбышева 22 | Ремонт отмостки | 15 кв.м | Цемент песок щебень | 200 кг 0,07 куб.м 0,08 куб.м | 4340,00 |  | май |  |  |
| 70 | Куйбышева 24 | Замена входных дверей | 30шт. | Дверной блок | 3 шт. | 36000,00 |  | октябрь |  |  |
| 71 | Куйбышева 26 | Ремонт канализационных труб | 10 м | Труба d 110 мм тройник d 110 | 10 м 2 шт. | 3000,00 |  | август |  |  |
| 72 | Куйбышева 28 | Ремонт отмостки | 10 кв.м | Цемент песок щебень | 150 кг 450 кг 0,3 куб.м | 2400,00 |  | июль |  |  |
| 73 | Куйбышева 30 | Ремонт штукатурки цоколя ремонт отмостки | 15 кв.м 20 кв.м | Цемент песок щебень | 310 кг 630 кг 0,03 куб.м | 7150,00 |  | июль |  |  |
| 74 | Куйбышева 32 | Ремонт канализационных труб | 23 м | Труба d 100 тройник | 23 м 2 шт. | 3000,00 |  | июль |  |  |
| 75 | Куйбышева 36 | Ремонт канализационных труб | 30 м | Труба d 100 тройник | 30 м 3 шт. | 4000,00 |  | июль |  |  |
| 76 | Ленина 8 | Ремонт отмостки | 26,5 кв.м | Цемент песок щебень | 201 кг 0,09 куб.м 0,09 куб.м | 5332,00 |  | апррель |  |  |
| 77 | Ленина 21 | Ремонт входных дверей покраска ворот |  | краска | 1 кг | 130 |  | март |  |  |
| 78 | Ленина 32 | Ремонт подъезда | 155,5 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 15 кг 0,02 куб.м 15 кг 15 л 15 кг 2 л 12 кг 1 л | 3520,00 |  | июнь |  |  |
| 79 | Ленина 34 | Ремонт отмостки | 10 кв.м | Цемент песок щебень | 150 кг 450 кг 0,03 куб.м | 2400,00 |  | июнь |  |  |
| 80 | Ленина 42 | Ремонт подъезда | 155 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска мел олифа | 20 кг 0,02 куб.м 15 кг 15 кг 15 кг 6 кг 2 л | 6220,00 |  | июнь |  |  |
| 81 | Литейная 3 | Ремонт отмостки | 7 кв.м | Цемент песок щебень | 100 кг 0,03 кубм 0,03 куб.м | 2000,00 |  | июль |  |  |
| 82 | Литейная 6 | Ремонт кровли ( коньки) | 7,5 п.м. | Коньки оцинкованные | 3 шт. | 1500,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 83 | Литейная 11 | Ремонт подъездов ремонт ляды в подвалах | 331 кв.м 6 шт. | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел доска | 100 кг 0,15 куб.м 100 кг 30л 47 л 15 л 32,5 кг 0,24 куб.м | 8625,00 2000,00 |  | январь | выполнено |  |
| 84 | Литейная 13 | Ремонт кровли, коньков примыканий к трубам ремонт эл.проводки | 10 п.м 7 кв.м | Коньки оцинкованные шифер гвозди оцинкованное железо провод | 4 шт. 5 л 0,1 кег 1,2 кв.м 100 м | 2300,00 3000,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 85 | Литейная 17 | Ремонт кровли замена коньков | 5 кв.м 7 м | Шифер гвозди коньки оцинкованные | 3 л 0,2 кг 4 шт. | 2000,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 86 | Литейная 19 | Ремонт отмостки площадок перед выходом из подъездов | 50 кв.м | Цемент песок щебень | 1000 кг 3000 кг 3000 кг | 22000,00 |  | июнь |  |  |
| 87 | Литейная 26 А | Замена входных дверей | 2 шт. | Дверной блок | 2 шт. | 3000,00 |  | октябрь |  |  |
| 88 | Литейная 9 | Установка козырьков над подъездами | 2 шт. | козырек | 2 шт. | 12000,00 |  | январь |  |  |
| 89 | Литейная 26 Б | Ремонт шиферной кровли ремонт откоса | 2,6 кв.м 5 кв.м | Щифер гвозди песок цемент щебень | 2 л 0,1 кг 0,333 куб.м 140 кг 0,4 куб.м | 2000,00 |  | август |  |  |
| 90 | Литейная 26 В | Ремонт шиферной кровли замена дверного блока | 3,25 кв.м 2 кг | Шифер гвозди дверной блок | 2,5 л 0,1 уг 2 шт. | 1000,00 26000,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 91 | М.Горького 2 | Замена дверного блока | 2 шт. | дверной блок | 2 шт. | 26000,00 |  | октябрь |  |  |
| 92 | М.Горького 4 | Замена дверного блока | 2 шт. | дверной блок | 2 шт. | 26000,00 |  | октябрь |  |  |
| 93 | М.Горького 6 | Ремонт канализационных сетей и ремонт водопроводных сетей | 20 м 15 м | Труба d 50 Труба d 100 | 20 м 15 м | 7600,00 3500,00 |  | июль |  |  |
| 94 | М.Горького 8 | Ремонт штукатурки цоколя | 15 кв.м | Цемент песок | 120 кг 360 кг | 2600,00 |  | июнь |  |  |
| 95 | М.Горького 10 | Ремонт площадки выхода из подъездов | 12 кв.м | Цемент песок щебень | 210 ькг 630 кг 630 кг | 6250,00 |  | июнь |  |  |
| 96 | М.Горького 15 | Ремонт подъездов | 311 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 20 кг 0,04 куб.м 25 кг 15 л 37 л 1,5 л 10 кг 1 л | 7421,00 |  | август |  |  |
| 97 | М.Горького 15 А | Ремонт отмостки | 10 кв.м | Цемент песок щебень | 180 кг 450 кг 450 кг | 5800,00 |  | август |  |  |
| 98 | М.Горького 86 | Замена дверных блоков | 3 шт. | Дверной блок | 3 шт. | 36000,00 |  | декабрь |  |  |
| 99 | Набережная 33 | Ремонт отмостки | 7 кв.м | Цемент песок щебень | 100 кг 300 кг 300 кг | 3150,00 |  | август |  |  |
| 100 | Непиющего 25/62 | Ремонт шиферной кровли штукатурка труб | 5 кв.м 4,5 кв.м | Шифер гвозди цемент песок | 4 л 0,1 кг 50 кг 150 кг | 1700,00 |  | август |  |  |
| 101 | Непиющешл 56 А | Ремонт подъездов | 2 шт.-338 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 28 кг 0,08 куб.м 30 кг 20 л 37 л 3 л 30 кг 2 л | 7320,00 |  | июнь |  |  |
| 102 | Непиющего 58 | Ремонт штукатурки, крыльца, цоколя | 4,55 кв.м 21,6 кв.м | Цемент песок грунтовка краска водоэмульсион. | 210 кг 0,4 куб.м 20 л 20 л | 4150 |  | авнуст |  |  |
| 103 | Овечкина 2 | Ремонт подъездов | 308 кв.м | Цемент шпатлевка песок грунтовка краска олифа мел растворитель | 28 кг 50 кг 0,08 куб.м 20 л 37 л 3 л 36 кг 2 л | 7320,00 |  | август |  |  |
| 104 | Овечкина 4 | Ремонт отмостки | 54,6 кв.м | Цемент песок щебень | 500 кг 1,8 куб.м 1,5 куб.м | 10080,00 |  | июнь |  |  |
| 105 | Овечкина 6 | Замена входных дверей | 2 шт. | Дверной блок | 2 шт. | 26000,00 |  | ноябрь |  |  |
| 106 | Овечкина 8 | Штукатурка труб ремонт отмостки замена входных дверей | 18 кв.м 53,8кв.м 2 шт. | Цемент песок цемент песок щебень дверной блок | 100 кг 0,4 куб.м 500 кг 1,8 куб.м 1,5 куб.м 2 шт. | 3000,00 10000,00 26000,00 |  | Август ноябрь |  |  |
| 107 | Овечкина 10 | Ремонт подъездов | 338 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 40 кг 0,08 куб.м 50 кг 30 л 40 л 3 л 36 кг 2 л | 7740,00 |  | июль |  |  |
| 108 | Овечкина 10А | Замена канализационных труб замена водопроводных труб | 10 м 80 м | Труба d 100 труба d 25-50 | 10 м 80 м | 36520,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 109 | Овечкина 10 Б | Замена входных дверей | 2 шт | Дверной блок | 2 шт. | 26000,00 |  | октябрь |  |  |
| 110 | Овечкина 12 | Замена входных дверей | 2 шт. | Дверной блок | 2 шт. | 26000,00 |  | октябрь |  |  |
| 111 | Овечкина 14 | Ремонт отмостки | 42 кв.м | Цемент песок щебень | 380 кг 1140 кг 1140 кг | 7800,00 |  | сентябрь |  |  |
| 112 | Овечкина 22 | Замена дверей | 1 шт. | Дверной блок | 1 шт. | 13000,00 |  | ноябрь |  |  |
| 113 | Овечкина 24 | Замена дверей ремонт отмостки | 1 шт. 30 кв.м | Дверной блок цемент песок щебень | 1 шт. 350 кг 900 кг 900 кг | 13000,00 7000,00 |  | Ноябрь июнь |  |  |
| 114 | Овечкина 26 | Замена дверей | 1 шт. | Дверной блок | 1 шт. | 13000,00 |  | сентябрь |  |  |
| 115 | Овечкина 28 | Замена дверей | 1 шт. | Дверной блок | 1 шт. | 13000,00 |  | сентябрь |  |  |
| 116 | Овечкина 30 | Ремонт подъезда | 155 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска мел олифа | 15 кг 0,02 куб.м 10 кг 10 кг 15 кг 10 кг 1 л | 3220,00 |  | Август по мере необходимос. |  |  |
| 117 | Овечкина 32 | Установка решеток на вытяжные трубы |  |  |  |  |  | По мере необходимос. |  |  |
| 118 | Пионерская 2 А | Ремонт подъездов замена входных дверей | 307 кв.м 2 шт. | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель дверной блок | 30 кг 0,08 куб.м 50 кг 30 л 33 кг 3 л 30 кг 2 л 2 шт. | 7150,00 26000,00 |  | июнь |  |  |
| 119 | Пионерская 47 | Ремонт стояков водопровода Ремонт канализации в подвале | 7 м 10 м | Труба d 25 труба d 110 | 7 м 10 м | 1500,00 1000,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 120 | Пионерская 110 Б | Ремонт отмостки | 18 кв.м | Цемент песок щебень | 210 кг 630 кг 630 кг | 2550,00 |  | июль |  |  |
| 121 | Придорожная 7 | Замена входных дверей | 2 шт. | Дверной блок | 2 шт. | 26000,00 |  | март |  |  |
| 122 | Примакова 55 | Выпиловка деревьев | 1 шт. | дерево березы | шт. |  |  | По мере накопления денежных средств |  |  |
| 123 | Примакова 67 | Замена канализационных труб замена труб холодного водоснабжения очистка подвалов от мусора ремонт отмостки ( частичный) | 15 м 35 м 21 кв.м | Труба d 110 труба d 50 труба d 20 цемент песок щебень | 15 м 15 м 20 м 450 кг 1200 кг 1200 кг | 1500,00 8750,00 1500,00 10000,00 |  | Июнь пол мере необходимос. |  |  |
| 124 | Примакова 67 А | Ремонт отмостки (частичный) ремонт подъездов | 30 кв.м 5х243 кв.м=1215 кв.м | цемент песок щебень цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел | 500 кг 1500 кг 1500 кг 200 кг 1,3 куб.м 250 кг 150 л 231 кг 5 л 60 кг | 12000,00 45625,00 |  | сентябрь |  |  |
| 125 | Примакова 89 | Ремонт канализационных сетей ремонт подъезда,побелка | 8 м 70 кв.м | Труба d 100 мел цемент песок | 8 м 12 кг 10 кг 30 кг | 1500,00 300,00 |  | июль |  |  |
| 126 | Примакова 93 | Ремонт отмостки ремонт стояков водоснабжения ремонт входов в подвалы ( штукатурка, побелка) | 25 кв.м 32,4 м 8 кв.м | Цемент песок щебень труба d 25 wtvtyn gtcjr vtk | 200 ru 600 ru 32,4 v 100 ru 300 ru 10 ru | 4000,00 1500,00 |  | июль |  |  |
| 127 | Примакова 95 | Ремонт отмостки частично ремонт подъездных окон | 25 кв.м | Цемент песок щебень | 200 кг 100 кг 600 кг | 4000,00 |  | июль |  |  |
| 128 | Примакова 95 А | Очистка от мусора подвалов ремонт отмостки ремонт подъездов | 50 кв.м 4х243 кв.м=972 кв.м | Цемент песок цемент песок шпатлевка грунтовка мел краска олифа растворитель | 500 кг 1500 кг 80 кг 240 кг 80 кг 60 л 150 кг 185 кг 2,5 л 2,5 л | 8000,00 36500,00 |  | октябрь |  |  |
| 129 | Примакова 97 | Очистка от мусора подвала ремонт приямков ремонт отмостки | 72 кв.м | Цемент песок щебень | 640 кг 1,4 куб.м 1,4 куб.м | 14300,00 |  | август |  |  |
| 130 | Свердлова 10 | Ремонт подъездов | 307 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 20 кг 60 кг 50 кг 30 л 37 кг 3 л 20 кг 1 л | 7150,00 |  | июль |  |  |
| 113 | Свердлова 44 | Ремонт подъезда | 400 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел | 100 кг 0,15 куб.м 100 кг 30 л 60 кг 15 л 32,5 кг | 10425,00 |  | ноябрь |  |  |
| 132 | Советская 5 | Ремонт подъездов | 307 кв.м | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел | 20 кг 60 кг 50 кг 30 л 36 кг 3 л 20 кг | 7150,00 |  | май |  |  |
| 133 | Советская 38 | Ремонт кровли ремонт подъездов | 20 кв м 6х 243 кв.м=1458 кв.м 10 кв.м | Линокром газ Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа | 20 кв.м 1,5 б. 240 кг 680 кг 300 кг 180 кг 270 л 18 л 77 кг | 54750,00 |  | По мере необходим. сентябрь |  |  |
| 134 | Советская 55/37 | Ремонт шиферной кровли ремонт цоколя,отмостки | 5 п.м. 5 кв.м 10 кв.м | Конек оцинкованный цемент песок щебень | 2 шт. 100 кг 0,4 куб.м 0,4 куб.м | 2500,00 |  | Пол мере необходимос. |  |  |
| 135 | 1-й Садовый переулок .3А | Ремонт мягкой кровли | 15 кв.м | Линокром газ | 1 рул. 0,5 б. | 2000,000 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 136 | И .Франко 4 | Ремонт отмостки частично | 5 кв.м | Цемент песок щебень | 50 кг 150 кг 150 кг |  |  | По мере необходимос. |  |  |
| 137 | И.Франко 6 | Ремонт шиферной кровли замена дверного блока | 4,1 кв.м 2 шт. | Шифер гвозди дверной блок | 3 л 0,2 кг 2 шт. | 600,00 26000,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 138 | И.Франко 8 | Выпиловка дерева | 1 шт. | дерево | 1 шт. | 5000,00 |  | По мере необходимо |  |  |
| 139 | И.Франко 12 | Ремонт электропроводки установка подъездных счетчиков ремонт подъездов | 2 эл/счет. 338 кв.м | Электросчетчик бокс АП-16 провод Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 100 м 30 кг 90 кг 50 кг 30 л 47 кг 3 л 36 кг 1 л | 7800,00 7150,00 |  | Март апрель | выполнено |  |
| 140 | И.Франко 14 | Ремонт шиферной кровли ремонт фронтона и слухового окна | 6 кв.м 4,9 куб.м | Шифер гвозди слуховое окно дома | 5,5 л 0,5 кг 2 шт. 2 шт. | 3683,2 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 141 | И.Франко 16 | Ремонт подъездов замена дверей | 307 кв.м 2 шт. | Цемент песок шпатлевка грунтовка краска олифа мел растворитель дверной блок | 20 кг 60 кг 50 кг 30 л 40 л 3 л 30 кг 2 л 2 шт. | 7150,00 26000,00 |  | Август сентябрь |  |  |
| 142 | Пер. И.Франко 3 | Ремонт стяжки пола в подъездах замена дверей | 10 кв.м 2 шт. | Цемент песок щебень дверной блок | 100 кг 300 кг 300 кг 2 шт. | 3000,00 26000,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 143 | Пер.И.Франко 5 | Выпиловка дерева | 2 шт. | Дерево | 2 шт. | 10000,00 |  | март |  |  |
| 144 | Пер.И.Франко 7 | Ремонт пола в подъездах ремонт отмостки | 10 кв.м 40 кв.м | Цемент песок щебень цемент песок щебень | 200 кг 600 кг 600 кг 800 кг 2,4 куб.м 2,4 куб.м | 4150,00 25000,00 |  | август |  |  |
| 145 | Пер.И.Франко 10 | Замена дверей | 2 шт. | Дверной блок | 2 шт. | 26000,00 |  | август |  |  |
| 146 | Пер.И.Франко 10 А | Ремонт канализационных труб ремонт входов в подвал | 5 м | Труба d 100 доска шифер | Труба d 100 1 куб.м 20 кв.м | 1250,00 3000,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 147 | Пер.И.Франко 10 Б | Ремонт кровли входа в подвал | 20 кв.м | Шифер гвозди | 10 л 1 кг | 3150,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 148 | Пер.И Франко 10 В | Ремонт отмостки | 62 кв.м | Цемент песок щебень | 510 кг 1,8 куб.м 1,5 куб.м | 10000,00 |  | июль |  |  |
| 149 | Пер.И.Франко 14 | Планировка двора,засыпка щебнем | 50 кв.м | щебень | 6 куб.м | 15000,00 |  | июль |  |  |
| 150 | Пер.Фрунзе 22 | Замена дверей | 3 шт. | Дверной блок | 3 шт. | 39000,00 |  | январь | выполнено |  |
| 151 | Чкалова 7 | Ремонт входных дверей | 2 шт. | Дверной блок | 2 шт. | 26000,00 |  |  |  |  |
| 152 | Чкалова 9 | Ремонт отмостки | 54 кв.м | Цемент песок щебень | 500 кг 1,8 куб.м 1,5 куб.м | 10000,00 |  | июль |  |  |
| 153 | Чкалова 11 | Ремонт отмостки | 39 кв.м | Цемент песок щебень | 300 кг 1,5 куб.м 1,2 куб.м | 7000,00 |  | июль |  |  |
| 154 | Шатохина 113 | Ремонт штукатурки цоколя | 50 кв.м | Цемент песок грунтовка | 300 кг 1,5 куб.м 100л | 7150,00 |  |  |  |  |
| 155 | К.Маркса 25 | Ремонт туалета | 1 куб.м | Кирпич цемент песок доска гвозди | 40 шт. 23 кг 0,02 куб.м 0,03 куб.м 0,5 кг | 2020,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 156 | К.Маркса 27 | Ремонт отмостки | 5 кв.м | Цемент песок щебень | 200 кг 0,8 куб.м 0,6 куб.м |  |  | сентябрь |  |  |
| 157 | К.Маркса 30 | Ремонт шиферной кровли | 4 кв.м | Шифер гвозди | 3 л. 0,2 кг | 1017,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 158 | К.Маркса 32 | Ремонт кровли сарая | 10 кв.м | шифер | 8 л. | 1450,00 |  | По мере необходимос. |  |  |
| 159 | К.Маркса 53 | Штукатурка печных | 14 кв.м | Кирпич | 200 шт. | 3000,00 |  | По мере |  |  |