Льговский Городской Совет депутатов

# Р Е Ш Е Н И Е

от 27 октября 2022 года № 97

О готовности

города Льгова к осеннее–зимнему периоду

Руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Льгов» Курской области, в соответствии с Перспективным планом работы Льговского Городского Совета депутатов на 2022 год, заслушав информацию заместителя главы Администрации города Льгова Курской области, начальника отдела ЖКХ Самофалова А.В. "О готовности г. Льгова к осеннее-зимнему периоду", Льговский Городской Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы Администрации города Льгова Курской области, начальника отдела ЖКХ Самофалова А.В.  "О готовности г. Льгова к осеннее зимнему периоду" (Приложение к настоящему Решению).

2. Решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Председатель Льговского

Городского Совета депутатов					Ю.П. Скобелев

Приложение

к решению Льговского

Городского Совета депутатов

от 27 октября 2022 года № 97

Информация

заместителя главы  Администрации города Льгова, начальника отдела ЖКХ Самофалова А.В. "О готовности г. Льгова к осеннее - зимнему периоду"

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг. проводится следующая работа:

Распоряжением Администрации города Льгова № 213-р                                от 27.04.2022г. «О подготовке жилищно — коммунального хозяйства                     г. Льгова к осенне — зимнему периоду 2022 — 2023гг.» (изменение              № 389-р от 22.08.2022 года) создан городской штаб по подготовке жилищно  - коммунального хозяйства города Льгова к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг. Комиссией по результатам проверки были составлены соответствующие акты и подготовлены паспорта готовности.

Ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями подготовлены планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2022-2023гг.

Выданы паспорта готовности муниципальных учреждений и социальных объектов (из них 172- жил.фонд,  17- социальных объектов).

Подготовка к ОЗП МО «Город Льгов» 2022-2023гг. составляет 100%.

Отделом ЖКХ Администрации города Льгова разработан план организационно-технических мероприятий для обеспечения бесперебойного функционирования объектов ЖКХ МО « Город Льгов» к работе в осеннее – зимний период 2022-2023 гг. В настоящее время утверждены и согласованы  планы  организационно- технических мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду  с ГУПКО  «Курскоблжилкомхоз», ООО «Водоканал», ООО « ЖЭУ г. Льгова».

ГУПКО  «Курскоблжилкомхоз»  произведен текущий ремонт тепловой сети по ул. Франко и по ул. Советская города Льгова. Газовые котельные готовы на 100%.

ООО «Водоканал» подготовлены объекты к осенне-зимнему периоду: произведен ремонт и замена погружных насосов - 4 шт.,  произведен ремонт СВК- 14 шт., произведен ремонт СКК – 15 шт., произведен ремонт в/колонок  - 70 шт., произведена установка люков с крышками на СВК – 12 шт., произведена замена погружных насосов  – 3 шт., промывка и прочистка канализационных сетей – 3,2 км, приобрели и произвели замену водоподъемных труб д. 89 мм — 60 м,  приобрели и произвели замену запорной арматуры д. 80 мм — 3 шт., произвели ремонт павильонов на водозаборах— 5 шт., произведена замена водомеров на скважинах — 2 шт.,  произведена замена обратных клапанов на скважинах — 1 шт., произведена замена задвижек на КНС д. 80 мм — 1 шт. и д. 100 мм — 1 шт., произведен ремонт канализационных сетей с устройством СКК — 9 м. Капитальный ремонт с заменой водопроводных сетей по следующим улицам г. Льгова: ул. К. Либкнехта диаметр п/э трубы 63 мм — 130 м, футляр  диаметр п/э трубы 90 мм  - 100 м, от ул. Радищева до пер. Тельмана диаметр п/э трубы 63 мм — 165 м, от пер. Тельмана до ул. Ватутина   диаметр п/э трубы 63 мм — 105 м,  от угла Ватутина до дома № 17 ул. К. Либкнехта диаметр п/э трубы 32 мм — 50м, ул. Заводская диаметр п/э трубы 50 мм — 165 м.

ООО «ЖЭУ г. Льгова»  проведена ревизия промывка системы отопления в 53 запланированных домах.

Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления в МКД                         в г. Льгове выполнена на 100 %.

Текущий ремонт МКД выполнен на - 100%.

Электроснабжение: В рамках подготовки объектов электроснабжения потребителей  к осенне - зимнему периоду 2022-2023гг. предусмотрены следующие мероприятия:

- техобслуживание ВЛ 10 кВ — 5 км.,

- техобслуживание ВЛ 0,4 кВ — 15 км.,

- подстанция КПП - 7 шт.,

- расчистка трассы от порослей — 1,75 Га.

Отклонений по срокам выполненных работ не имеется.

Газоснабжение: Проведена подготовка подземных газопроводов приборным методом на герметичность 15 км. Произведен текущий ремонт, настройка регулирующей, предохранитель - запорной арматуры. Процент готовности газового хозяйства составляет 100%.