# Льговский Городской Совет депутатов

# Р Е Ш Е Н И Е

от 26 января 2023 года № 5

Об информации о муниципальных программах муниципального образования «Город Льгов»

Курской области

Руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Льгов» Курской области, пунктом 4 Перспективного плана работы Льговского Городского Совета депутатов на 2023 год и заслушав информацию о  муниципальных программах  муниципального образования «Город Льгов» Курской области, Льговский Городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о муниципальных программах  муниципального образования «Город Льгов» Курской области, предоставленную заместителем главы Администрации города Льгова, начальником отдела ЖКХ  А.В. Самофаловым, в соответствии с  Приложением.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Льговского

Городского Совета депутатов						Ю.П. Скобелев

Приложение

к Решению Льговского

Городского Совета депутатов

от 26.01.2023 № 5

Информация о муниципальных программах муниципального образования «Город Льгов»  Курской области

1. Реализация на территории Курской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022  году.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Льгове Курской области» в 2022 году предоставлена субсидия из федерального и областного бюджетов объемом 4 605 114,51 рублей. Дополнительно к этой сумме были выделены средства городского бюджета в сумме 415 836,65 руб.

В рамках данной программы в 2022 году выполнены следующие виды работ по благоустройству общественных территорий:

- Благоустройство общественной территории тротуара по ул. Куйбышева в городе Льгове Курской области 3179,554 тыс.руб.

- Благоустройство общественной территории с детской игровой площадкой  15х15 по адресу г. Льгов ул. Молодогвардейцев 890,510 тыс.руб.

- Благоустройство общественной территории с детской игровой площадкой  15х15 по адресу г. Льгов ул. Садовая 686,754 тыс.руб.

В плановом периоде 2023 г. для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Льгове Курской области»  выделено за счет средств бюджета муниципального образования «Город Льгов», федерального и областного бюджетов денежные средства объемом 6 586 909 рублей.

В рамках реализации указанной муниципальной программы планируется осуществить благоустройство 2 общественных территорий:

- устройство тротуара по ул. Черняховского на сумму 2 199 405 ,60 руб.

-устройство тротуара по ул. И.Франко на сумму 2 708 354, 40 руб.

Кроме того, в 2023 г. планируется осуществить реализацию проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Благоустройство территории Красной площади, площади перед ЦУМом и сквера РДК в г.Льгове».

На указанные цели будут направленны средства 3 уровней бюджета в общем объеме 73 428 572 руб.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры                                        ремонты и содержание дорог

В реестре муниципальной собственности находятся дороги общего пользования местного значения,  общей протяженностью 97,8 км., в том числе с твердым покрытием - 48 км.

Согласно энерголизингового контракта заключенного 28 декабря 2021 г. на территории МО «Город Льгов» в 2022 г. было установлено 2759 светодиодных светильников на 137 улицах.

Финансирование зимнего и летнего содержания данных автомобильных в 2022 году составило 2275 тыс. рублей. Выполнялись работы по  очистке дорожного полотна от снега, грейдированию, заделке трещин, содержанию остановок и других мероприятий.

В 2022 году отремонтировано 5 муниципальных дорог (улицы: Калинина, Красноармейская, И.Франко, Набережная, Черняховского), на эти цели выделено из регионального и местного бюджетов 59 579 тыс.руб.,

В рамках реализации мероприятий направленных на  повышение безопасности дорожного движения разработан проект организации дорожного движения, выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки и установку дорожных знаков на сумму 1279 тыс.руб.

В период  2023 г. в рамках реализации указанной программы планируется продолжить работы по содержанию автомобильных дорого местного значения, осуществлению ямочного ремонта и повышению безопасности дорожного движения за счет средств муниципального бюджета.

ПРОГРАММА «Обеспечения доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в МО «Город Льгов»

Для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения города Льгова из местного бюджета выделены средства в сумме 400 тыс. руб. на приобретение  металлических контейнеров и урн для мусора и ТКО.

На обеспечение уличного освещения в 2022 году израсходовано 16,3 млн. руб.  Протяженность освещенных улиц составляет 96,7 км.

На текущее содержание наружных сетей уличного освещения из бюджета муниципального образования израсходовано 597 тыс.руб. (замена силового кабеля уличного освещения).

В 2022 году было ликвидировано 641,13 куб. метров несанкционированных свалок. На услуги по размещению (захоронению) строительных и иных отходов (ветки, спилы деревьев), не входящих в состав ТКО 4-5 классов опасности для ОПС, выделено из бюджета в 2022 году 500 тыс. руб.

Для улучшения экологического состояния территории города, на обеспечение мероприятий по вывозу  несанкционированных свалок мусора муниципальным образованием разработана проектно-сметная документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде - «Несанкционированная свалка в границах города Льгова Курской области». ПСД в настоящее время проходит экспертизу.

На услуги по санитарной вырубке опасных деревьев на территории г. Льгова Курской области израсходовано из бюджета города 650 тыс. руб. (вырубка опасных деревьев  более 37 шт.).

Для осуществления работ по озеленению города было израсходовано из бюджета города   1551 тыс. руб.

А так же на проведение мероприятия «Озеленение территории населенных пунктов» получена субсидия 839,793 руб. из комитета природных ресурсов Курской области и из местного бюджета 44,199р.

Жилищное хозяйство муниципального образования «Город Льгов» на 01.01.2022г. включает в себя 236 многоквартирных жилых домов, площадью 275,6 тыс.кв.м.

Для реализации жителями города своих социальных прав на улучшение жилищных условий администрация продолжает работать по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан МО «Город Льгов».

В  период 2023 г. планируется завершить строительство МКД расположенного по адресу: ул. Овечкина, д.10в. Строительство указанного МКД осуществляется в рамках реализации адресной программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда Курской области. В соответствии с действующим муниципальным контрактом Администрацией г. Льгова будет осуществлено приобретение 19-ти благоустроенных жилых помещений на общую сумму  31 900 848,00 руб. для расселения граждан проживающих в аварийном доме по адресу ул.Заводская, д.8.

Кроме того, муниципальному образованию «Город Льгов» выделена субсидия Комитета  на софинансирование  выполнения работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Полигон твердых отходов, расположенный в районе трассы Льгов-Суджа». Стоимость проекта составляет 183 171 160 рублей.

Отлов безнадзорных животных

В 2022году на оказание услуг по регулированию численности животных без владельцев выделено из бюджета 813,123 тыс.руб. (отловлено 60 особей).

В плановом периоде 2023 г. бюджету муниципального образования «Город Льгов» выделена субсидия в объеме 1 639 017 руб.

В настоящее время специалистами Администрации города Льгова проведен анализ рынка услуг по регулированию численности животных без владельцев. По результатам анализа ценовых предложений установлен плановый показатель отлова особей в значении 110 шт.