

**Льговский Городской Совет депутатов**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 04 апреля 2023 года № 28**

**О ежегодном отчете о ходе выполнения плана**

**реализации документов территориального планирования муниципального образования**

**«Город Льгов» Курской области**

Рассмотрев отчет «О ходе выполнения плана реализации документов территориального планирования муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2022 год», представленный Администрацией города Льгова Курской области, в соответствии с Законом Курской области от 31.10.2006 №76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области» и Перспективным планом работы Льговского Городского Совета депутатов на 2023 год, утвержденным Постановлением Льговского Городского Совета депутатов от 26.12.2022 № 9-П, **Льговский Городской Совет депутатов РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении плана реализации документов территориального планирования муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2022 год, предоставленный заместителем главы Администрации города Льгова, начальником отдела ЖКХ Самофаловым А.В (Приложение к настоящему решению).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Льговского

Городского Совета депутатов Ю.П. Скобелев

**Глава города Льгова**

**Курской области А.С. Клемешов**

**Приложение к Решению Льговского Городского**

**Совета депутатов от 04.04.2023 N 28**

**Отчет об исполнении плана реализации проекта корректировки генерального плана муниципального образования «Город Льгов» Курской области за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта капитального строительства | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия | Расходы бюджета города на реализацию тыс. руб. | |
| предусмотрено | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов на территории города Льгова | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов на территории города Льгова.  План – 8570 м.кв.  Факт – 7565 м.кв.  % выполнения – 88,3 | 2022 | 2022 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство одноэтажного четырехквартирного жилого домапо ул. Барятинская, 46а | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | Построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Барятинская, 46а (4 квартиры)  Общая площадь дома – 163,9 кв.м.  В т.ч. площадь квартир – 146,4 кв.м. | 2022 | 2022 | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение кадастровых работ по координированию и постановке на учет территориальных зон Ж-1, Ж-3, СХ-1 | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | В рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» выполнены работы по текстовому и графическому описанию границ территориальных зон Ж-1, Ж-3, СХ-1 | 2022 | 2022 | 88,5 | 88,5 |
| 4 | Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков под строительство ИЖД многодетным семьям | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | В рамках закона Курской области от 21.09.2011 г. №74-ЗКО сформировано и бесплатно передано в собственность многодетным семьям 5 земельных участков | 2022 | 2022 | 0 | 0 |
| 5 | Выполнение кадастровых работ по определению границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | Выполнены кадастровые работы по определению и постановке на учет границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами (выявление не поставленных на учет з/у под многоквартирными жилыми домами, подготовка проектов межевания, проведение публичных слушаний, подготовка разрешительной документации) – 28 участка | 2022 | 2022 | 0 | 0 |
| 6 | Проведение работы по внесению в ФИАС адресов земельных участков и присвоение адресов объектам недвижимости | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | Внесено в ФИАС 210 адресов земельных участков;  Присвоено 196 адресов объектам недвижимости, с внесением в ФИАС | 2022 | 2022 | 0 | 0 |
| 7 | Выполнение работ по выявлению правообладателей ОКСов | Муниципальное образование «Город Льгов» Курской области | Выявлено правообладателей ОКСов, поставлено ОКСов на кадастровый учет в целях пополнения доходов МО «Город Льгов» – 2205 | 2022 | 2022 | 0 | 0 |