Администрация города Льгова

# Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.01.2011  № 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД  ЛЬГОВ» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализации проектных решений проекта корректировки генерального плана  муниципального образования «Город Льгов» Курской области, утвержденного  Решением Льговского   Городского  Совета  депутатов  от 28.10.2010      № 107  "Об утверждении Проекта корректировки генерального плана  муниципального образования «Город Льгов» Курской области», Уставом  МО «Город  Льгов» , Администрация города Льгова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации проекта корректировки генерального плана  муниципального образования «Город Льгов» Курской области  (далее - План) (приложение N 1).

2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства  администрации города Льгова

И.П. Газинскому:

- обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

- обеспечить мониторинг реализации Плана и организацию работы по внесению изменений в План.

3. Администрации города Льгова, предприятиям коммунальных служб, организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, руководствоваться в своей деятельности данным Планом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете " Льговские  новости" и разместить на официальном сайте администрации города Льгова  Курской области.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  города                                                                                                   С.В.Горюшкин

# Приложение N 1

к постановлению

администрации города Льгова

от 11.01.2011   N 8

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  ЛЬГОВ» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО  2014 ГОДА

## 1. Общие положения

1.1. Проект корректировки генерального плана  муниципального образования «Город Льгов» Курской области (далее - генеральный план) утвержден решением Льговского Городского Совета депутатов   от 28.10.2010      № 107 "Об утверждении Проекта корректировки генерального плана МО «Город Льгов» Курской области».

Генеральный план, определяющий стратегическую перспективу градостроительства, предусматривает комплексное освоение территории городского округа: наряду с жилищным строительством планируется развитие социальной сферы городского округа, инженерной и транспортной инфраструктур.

1.2. Настоящий План реализации генерального плана города Льгов Курской области до 2014 года (далее - План) составлен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Целью настоящего Плана реализации проекта генерального плана является определение задач, методов решения и мероприятий по обеспечению реализации утвержденного   генплана.

## 2. Сроки реализации  проекта генерального плана

Проектом генерального плана  определены следующие контрольные сроки его реализации:

- первая очередь - 2014 год.

-вторая очередь – 2019 год .

- расчетный срок  - 2029 год.

На  первом  этапе планируется :

- осуществление нового жилищного строительства по индивидуальным и типовым проектам жилых малоэтажных домов ;

- использование внутренних территориальных резервов для освоения их под малоэтажное строительство;

- размещение на вновь осваиваемых жилищным строительством свободных территориях объектов обслуживания повседневного пользования в объеме необходимом для создания комфортных условий, реконструкции и модернизации существующих объектов социальной инфраструктуры;

- совершенствование и развитие структурных транспортных связей (трассировка новых и реконструкция существующих улиц и дорог);

-реконструкция и совершенствование инженерной инфраструктуры, строительство артезианских скважин ;

Параллельно будут решаться вопросы реконструкции и капитального ремонта отдельных жилых домов на территории города Льгов Курской области;

## 3. Правила землепользования и застройки

муниципального образования « Город Льгов»  Курской области

3.1. В целях подготовки проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Льгов» Курской области, главой города Льгова принято постановление от 24.12.2010 N 1575 " О подготовке Правил землепользования и застройки  муниципального образования «Город Льгов Курской области", в соответствии с которым образована Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, утверждено Положение о Комиссии,

состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Город Льгов» Курской области, порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Льгов» Курской области, порядок направления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки   муниципального образования «Город Льгов» Курской области предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Льгов» Курской области.

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Льгов» разрабатываются в целях:

- обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории города, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды;

- установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению                    недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам развития, землепользования и застройки города посредством проведения публичных слушаний;

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.

## 4. Финансово-экономическое обоснование реализации

генерального плана

### 4.1. Источники финансирования и контроль

Предусматривается финансирование из средств местного, областного и федерального бюджетов в рамках принимаемых программ и привлечение внебюджетных средств.

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе города Льгова Курской области.

### 4.2. Ресурсное обеспечение генерального плана

За счет бюджетов разных уровней предусматривается разработка документации по планировке территории, проектной документации капитального строительства объектов местного значения.

Объемы и объекты капитального строительства будут определяться и уточняться в ходе выполнения мероприятий Плана реализации генерального плана и при разработке конкретных муниципальных программ.

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

План жилищного строительства, определяющий реальную потребность в новом жилищном фонде, станет базой для выявления необходимости строительства новых объектов социального, культурно-бытового и торгового назначения.

Расчет энергетических нагрузок новых объектов жилья и социальной сферы даст возможность сформулировать задачи развития и реконструкции инженерных систем городского округа.

Планирование поэтапной реализации генерального плана предусматривает комплексное развитие территории города Льгова  Курской области: одновременно с жилищным строительством будут решаться задачи по развитию градостроительной инфраструктуры.

Программно-целевой метод позволяет наиболее полно и вместе с тем детально рассмотреть основные задачи развития территории города Льгова Курской области, определить конкретные организационные и инвестиционные проекты, порядок и сроки их разработки и реализации, включая вопросы финансирования, что создает возможность корректного планирования градостроительного процесса.

## 5. План объектов капитального строительства для включения

в План реализации генерального плана города Льгов

Курской области до 2014 года

| N п.п. | Наименование объекта капитального строительства | Мероприятия реализации генерального плана города Льгов (2011 - 2014 гг.) | Заказчик, ответствен- ный исполни- тель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка документов по планировке территории для размещения объектов капитального строительства | Подготовка проектной документации | Строительство объекта капитального строительства |  |
|  |  | Срок подготовки докумен- тации | Ориентиро- вочная стоимость подготовки документации (тыс. руб. в ценах 2011 г.) | Источник финанси- рования | Срок подготовки докумен- тации | Ориентиро- вочная стоимость подготовки документации (тыс. руб. в ценах 2011 г.) | Источник финанси- рования | Срок строи- тельства | Ориентиро- вочная стоимость строительства (тыс. руб. в ценах 2011 г.) | Источник финанси- рования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов(ул.Барятинская) | 2011 -2012 | - | Бюджет города | Не требуется | - | Частные инвестиции | 2011 - 2014 гг. | 146700 | Бюджет города, областной бюджет | ООО ЩКС Администрация г. Льгов |
| 2. | Строительство общеобразовательной школы (коррекционной) на 180 мест(ул.Овечкина) | Не требуется | - | - | 2011г | - | областной города | 2012 - 2014 гг. | 92000,0 | Бюджет города, областной бюджет | МУП "Любимый город" Администрация г. Льгов |
| 3. | Пожарное депо (мр-н Льгов-1) | 2012 - 2013 гг. | - | Бюджет города | 2013 г. | Будет определена заданием на проектирование | - | 2013 - 2014 гг. | 166700,0 | Бюджет города | Администрация г. Льгов |
| 4. | Районный (городской) суд (ул.К.Маркса) | Не требуется | - | - | 2012 г. | Будет определена заданием на проектирование | Областной бюджет | 2012 - 2013 гг. | 5000,00 | Бюджет города | Администрация г. Льгов МУП "Любимый город" |
| 5. | Строительство штрафной стоянки на пересечении ул. Гагарина и ул. Колхозной, около рынка | 2012г | - | Бюджет города | 2012г | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2012 | Будет определена после разработки | Собственные средства застройщик. | Администрация г. Льгов |
| 6. | Асфальтирование улиц | Не требуется | - | - | 2011-2014 | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2011-2014г | Будет определена после разработки ПСД | Инвестиции | Администрация г. Льгов |
| 7. | Строительство водопроводных сетей | Не требуется | - | - | 2011 г.-2014г | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города, областной бюджет | 2011 - 2014 гг. | будет определена после разработки ПСД | Бюджет города с софинанси- рованием областного бюджета | Администрация г. Льгов |
| 8. | Строительство канализационных сетей | Не требуется | - | - | 2011-2014г | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города, областной бюджет | 2011 - 2014 гг. | Будет определена после разработки ПСД | Бюджет города с софинанси- рованием федерального бюджета | Администрация г. Льгов |
| 9. | Бурение скважин (1 шт) | Не требуется | - | - | 2011г | Будет определена заданием на проектирование | Областной бюджет ,бюджет города | 2011 - | 4950,00 | Областной бюджет | ГУ МЧС России по Курской области |
| 10. | Тампонирование недействующих скважин Водозаборов -6шт. | Не требуется | - | - | 2011 - 2014 гг. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2011 - 2014 гг. | Будет определена после разработки ПСД | Бюджет города | ООО ЩКС Администрация г. Льгов |
| 11. | Строительство газовых сетей | Не требуется | - | - | 2011 - 2014 гг. | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города ,областной бюджет, частные инвестиции | 2011 - 2014 гг. | Будет определена после разработки ПСД | Бюджет города | ОАО "Курские электрические сети" Администрация г. Льгов |
| 12. | Строительство линии электропередач | Не требуется | - | - | 2011 - 2014 гг. | Будет определена заданием на проектирование | - | 2011 - 2014 гг. | Будет определена после разработки ПСД | Бюджет города | ОАО "ТГК-4" ООО ЩКС Администрация г. Льгов |
| 13. | Строительство трансформаторных подстанций | Не требуется | - | - | 2011 - 2014 гг. | Будет определена заданием на проектирование | - | 2011 - 2014 гг. | Будет определена после разработки ПСД | Бюджет города | ООО ЩКС Администрация г. Льгов |
| 14. | Оборудование пляжа | 2011г | - | Бюджет города | 2011г | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города | 2012г | 1357,0 |  |  |
| 15. | Схема инженерной защиты территории города от подтоплений и затоплений | Не требуется | - | Бюджет города | 2012г | Будет определена заданием на проектирование | Федеральный и,областной бюджет | 2012-2013гг | Будет определена после разработки ПСД |  |  |
| 16. | Реконструкция системы противопожарного водоснабжения | Не требуется | - | Бюджет города | 2011г | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города, федеральный бюджет | 2011-2013гг | Будет определена после разработки ПСД |  |  |
| 17. | Строительство оборудованного подъезда для забора воды в целях пожаротушения | Не требуется | - | Бюджет города | 2013г | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города, Средства инвесторов | 2013-2014гг | Будет определена после разработки ПСД |  |  |
| 18. | Защищенное рабочее помещение ПУ Администрации г. Льгов ( защитное сооружения 4 класса, вместимостью 50 чел) | Не требуется | - | Бюджет города | 2012г | Будет определена заданием на проектирование | Бюджет города,с софинансированием областного бюджета | 2013г | Будет определена после разработки ПСД |  |  |

## 6. Порядок управления и контроля выполнения плана

реализации генерального плана

Начальник отдела архитектуры и градостроительства  администрации города Льгова  Курской области осуществляет координацию работ по выполнению планируемых мероприятий, анализирует результаты, вносит предложения о внесении изменений в План реализации генерального плана города Льгова  Курской области, а также при необходимости предлагает внести изменения в генеральный план.

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет управление финансов администрации города Льгова  Курской области.